Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года» за 2018 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года» за 2018 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы:

- реализованы мероприятия по благоустройству территории Артемовского городского округа.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2018 год – 3 518,9 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2018 год – 3 318,4 тыс. рублей.

Значение Q1 – 0,94 по шкале оценки полноты финансирования – «неполное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 78,00 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 0,78 – «средняя результативность» *(недовыполнение плана).*

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года» – «4» «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».