Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_-ПА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **План мероприятий («дорожная карта») по технологическому присоединению к газораспределительным сетям жилых домов частного сектора в газифицированных населенных пунктах Артемовского городского округа** | | | |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки реализации |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подача заявки на газификацию домовладения | Собственник домовладения |  |
| 2 | Заключение договора на технологическое присоединение (догазификацию) | Собственник домовладения и  ГУП СО «Газовые Сети» | от двух недель до одного месяца после подачи заявки |
| 3 | Подготовка рабочей документации (проекта) | Собственник домовладения | Срок готовности от 3 до 6 месяцев в зависимости от организации в которую обратился собственник домовладения и финансовой возможности собственника. |
| 4 | Выполнение строительно-монтажных работ (приобретение газоиспользующего оборудования и заключение договора на строительство сети газопотребления в границах домовладения от уличного газопровода до газоиспользующего оборудования, установленного в доме) | Собственник домовладения | Зависит от финансового обеспечения собственника домовладения |
| 5 | Мониторинг готовности сети и газоиспользующего оборудования к подключению сотрудниками газораспределительной организации | ГУП СО «Газовые Сети» | До 3-х месяцев |
| 6 | Заключение договоров на поставку газа и на техническое обслуживание внутридомового оборудования | Собственник домовладения и  ГУП СО «Газовые Сети» | 30 дней после подачи заявки на заключение договоров домовладельцем в РСО |
| 6 | Пуск газа и подписание акта о подключении | ГУП СО «Газовые Сети» | 30 дней после заключения договора на поставку газа при наличии полного пакета необходимой документации |