Приложение 2

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Управление муниципальным

имуществом и земельными

ресурсами Артемовского городского

округа на 2015-2020 годы»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2020 ГОДЫ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | | | Номер строки  целевых  показателей,  на достижение которых  направлены  мероприятия | |
| всего | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**, всего,  в том числе: | 189490,1 | | | 28259,4 | 45414,0 | 31653,7 | 31517,8 | 22120,1 | 30525,1 | x | |
| 2 | областной бюджет | 18921,1 | | | 603,5 | 12403,6 | 0,0 | 5914,0 | 0,0 | 0,0 | х | |
| 3 | местный бюджет | 170569,0 | | | 27655,9 | 33010,4 | 31653,7 | 25603,8 | 22120,1 | 30525,1 | x | |
| 4 | **ПОДПРОГРАММА 1 «Приобретение недвижимого имущества в собственность Артемовского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Всего по Подпрограмме 1,  в том числе: | 106571,0 | | | 13973,0 | 35590,5 | 14711,1 | 9054,4 | 14180,0 | 19062,0 | х | |
| 6 | областной бюджет | 12013,3 | | | 0,0 | 12013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |
| 7 | местный бюджет | 94557,7 | | | 13973,0 | 23577,2 | 14711,1 | 9054,4 | 14180,0 | 19062,0 | х | |
| 8 | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | | | |
| 9 | Всего по направлению  «Капитальные вложения», всего, в том числе: | 106571,0 | | | 13973,0 | 35590,5 | 14711,1 | 9054,4 | 14180,0 | 19062,0 | х | |
| 10 | областной бюджет | 12013,3 | | | 0,0 | 12013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |
| 11 | местный бюджет | 94557,7 | | | 13973,0 | 23577,2 | 14711,1 | 9054,4 | 14180,0 | 19062,0 | х | |
| 12 | Мероприятие 1. Приобретение (выкуп) комплекса системы холодного водоснабжения ООО «БуланашКомплекс» в поселке Буланаш, всего, в том числе: | 10257,0 | | | 0,0 | 10257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.1. | |
| 13 | местный бюджет | 10257,0 | | | 0,0 | 10257,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.1. | |
| 14 | Мероприятие 2. Приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд, всего, в том числе: | 200,3 | | | 0,0 | 0,0 | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8.4. | |
| 15 | местный бюджет | 200,3 | | | 0,0 | 0,0 | 200,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |
| 16 | Мероприятие 3. Приобретение квартир в муниципальную собственность, всего,  в том числе: | 83743,4 | | | 13973,0 | 12963,0 | 14510,8 | 9054,4 | 14180,0 | 19062,0 | 7 | |
| 17 | местный бюджет | 83743,4 | | | 13973,0 | 12963,0 | 14510,8 | 9054,4 | 14180,0 | 19062,0 | 7 | |
| 18 | Мероприятие 4. Приобретение квартир в муниципальную собственность для отселения из непригодного для проживания жилья, всего, в том числе: | 12370,5 | | | 0,0 | 12370,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7.1. | |
| 19 | областной бюджет | 12013,3 | | | 0,0 | 12013,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |
| 20 | местный бюджет | 357,2 | | | 0,0 | 357,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | |
| 21 | **ПОДПРОГРАММА 2 «Реализация вопросов управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| 22 | Всего по Подпрограмме 2,  в том числе: | | 48428,3 | | 9074,1 | 4458,5 | 11795,3 | 16743,0 | 1869,5 | 4487,9 | | x |
| 23 | областной бюджет | | 6907,8 | | 603,5 | 390,3 | 0,0 | 5914,0 | 0,0 | 0,0 | | х |
| 24 | местный бюджет | | 41520,5 | | 8470,6 | 4068,2 | 11795,3 | 10829,0 | 1869,5 | 4487,9 | | x |
| 25 | 1. Прочие нужды | | | | | | | | | | | |
| 26 | Всего по направлению  «Прочие нужды», всего,  в том числе: | | 48428,3 | | 9074,1 | 4458,5 | 11795,3 | 16743,0 | 1869,5 | 4487,9 | | x |
| 27 | областной бюджет | | 6907,8 | | 603,5 | 390,3 | 0,0 | 5914,0 | 0,0 | 0,0 | | х |
| 28 | местный бюджет | | 41520,5 | | 8470,6 | 4068,2 | 11795,3 | 10829,0 | 1869,5 | 4487,9 | | x |
| 29 | Мероприятие 1. Проведение технической инвентаризации бесхозяйных объектов для оформления их в муниципальную собственность, проведение технической инвентаризации и оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для передачи в пользование и приватизации, всего,  в том числе: | | 11506,9 | | 2677,4 | 1788,2 | 1600,7 | 1384,0 | 1681,4 | 2375,2 | | 4,5,6,10,11 |
| 30 | местный бюджет | | 11506,9 | | 2677,4 | 1788,2 | 1600,7 | 1384,0 | 1681,4 | 2375,2 | | х |
| 31 | Мероприятие 2. Проведение мероприятий по управлению и распоряжению земельными участками, в том числе по оформлению в муниципальную собственность, всего, в том числе: | | 4832,9 | | 975,4 | 655,3 | 517,0 | 517,5 | 175,0 | 1992,7 | | 13,15,16,17,18 |
| 32 | областной бюджет | | 1132,8 | | 603,5 | 390,3 | 0,0 | 139,0 | 0,0 | 0,0 | | х |
| 33 | местный бюджет | | 3700,1 | | 371,9 | 265,0 | 517,0 | 378,5 | 175,0 | 1992,7 | | х |
| 34 | Мероприятие 3. Проведение ремонтов, организация содержания и обеспечения сохранности имущества, находящегося в муниципальной казне, всего, в том числе: | | 970,0 | | 54,0 | 523,7 | 259,2 | 0,0 | 13,1 | 120,0 | | 8, 8.2. |
| 35 | местный бюджет | | 970,0 | | 54,0 | 523,7 | 259,2 | 0,0 | 13,1 | 120,0 | | х |
| 36 | Мероприятие 4. Приобретение движимого имущества и материальных запасов для муниципальных нужд, всего,  в том числе: | | 27703,5 | | 5367,3 | 1491,3 | 7853,4 | 12991,5 | 0,0 | 0,0 | | 3 |
| 37 | областной бюджет | | 5775,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5775,0 | 0,0 | 0,0 | | х |
| 38 | местный бюджет | | 21928,5 | | 5367,3 | 1491,3 | 7853,4 | 7216,5 | 0,0 | 0,0 | | х |
| 39 | Мероприятие 5. Формирование уставного капитала муниципальных унитарных предприятий, всего, в том числе: | | 3415,0 | | 0,0 | 0,0 | 1565,0 | 1850,0 | 0,0 | 0,0 | | 8.3. |
| 40 | местный бюджет | | 3415,0 | | 0,0 | 0,0 | 1565,0 | 1850,0 | 0 | 0 | | х |
| 41 | **ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие информационной системы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| 42 | Всего по подпрограмме 3,  в том числе: | | 625,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 176,6 | 176,6 | | х |
| 43 | местный бюджет | | 625,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,0 | 176,6 | 176,6 | | х |
| 44 | Мероприятие 1. Приобретение прав на использование программного комплекса для учета муниципального имущества, расчета арендной платы по земельным участкам, а также подготовки отчетности, всего, в том числе: | | 413,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 176,6 | 176,6 | | 3,4,5,6,11,15, 16,17,18 |
| 45 | местный бюджет | | 413,2 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 176,6 | 176,6 | |  |
| 46 | Мероприятие 2. Приобретение вычислительной и оргтехники для обеспечения автоматизации бюджетного учета, для ведения операций, связанных с владением, распоряжением, отчуждением муниципального имущества и земельных участков | | 212,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | | 3,4,5,6,11,15, 16,17,18 |
| 47 | местный бюджет | | 212,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212,0 | 0,0 | 0,0 | |  |
| 48 | **ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Артемовского городского округа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского городского округа на 2015-2020 годы»** | | | | | | | | | | | |
| 49 | Всего по подпрограмме 4,  в том числе | | | 33865,6 | 5212,3 | 5365,0 | 5147,3 | 5448,4 | 5894,0 | 6798,6 | | х |
| 50 | местный бюджет | | | 33865,6 | 5212,3 | 5365,0 | 5147,3 | 5448,4 | 5894,0 | 6798,6 | | х |
| 51 | Мероприятие 1. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления - Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа, всего, в том числе: | | | 33865,6 | 5212,3 | 5365,0 | 5147,3 | 5448,4 | 5894,0 | 6798,6 | | 3,4,5,6,7,8,10, 11,13,15,16,17,18 |
| 52 | местный бюджет | | | 33865,6 | 5212,3 | 5365,0 | 5147,3 | 5448,4 | 5894,0 | 6798,6 | | х |

Исполнитель: ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным

имуществом Артемовского городского округа Белоусова Н.П.