Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории***

***Артемовского городского округа, к 2024-2025 учебному году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные  исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Организация работы межведомственной комиссии по подготовке муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, к 2023-2024 учебному году | апрель-август  2024 года | Лесовских Н.П., заместитель главы  Артемовского городского округа |
| 2. | Проведение конкурсов, аукционов на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях | апрель - май  2024 года | руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 3. | Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях | апрель – июль  2024 года | руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 4. | Проведение мониторинга подготовки образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, к 2024-2025 учебному году | май-июнь  2023 года | Деева А.А., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (далее -МКУ АГО «ЦОДСО»); руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 5. | Размещение на сайте  Управления образования Артемовского городского округа, на сайтах муниципальных образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актов готовности муниципальных образовательных организаций к 2023-2024 учебному году | по итогам приемки организаций  к 2024-2025 учебному году | Деева А.А., директор МКУ АГО «ЦОДСО»;  руководители  муниципальных образовательных организаций |
| 6. | Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области информации о результатах приемки муниципальных образовательных организаций к 2024-2025 учебному году | по итогам приемки организаций  к 2024-2025 учебному году | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования  Артемовского городского округа |