Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

 постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***План мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории***

 ***Артемовского городского округа, к 2024-2025 учебному году***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственныеисполнители |
| 1 | 2 |  3 |  4 |
| 1. | Организация работы межведомственной комиссии по подготовке муниципальных образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, к 2023-2024 учебному году | апрель-август 2024 года | Лесовских Н.П., заместитель главыАртемовского городского округа  |
| 2. | Проведение конкурсов, аукционов на проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях | апрель - май2024 года | руководители муниципальных образовательных организаций |
| 3. | Проведение ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях | апрель – июль2024 года | руководители муниципальных образовательных организаций |
| 4. | Проведение мониторинга подготовки образовательных организаций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, к 2024-2025 учебному году | май-июнь 2023 года | Деева А.А., директор Муниципального казенного учреждения Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (далее -МКУ АГО «ЦОДСО»); руководители муниципальных образовательных организаций |
| 5. | Размещение на сайте Управления образования Артемовского городского округа, на сайтах муниципальных образовательных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актов готовности муниципальных образовательных организаций к 2023-2024 учебному году | по итогам приемки организацийк 2024-2025 учебному году  | Деева А.А., директор МКУ АГО «ЦОДСО»; руководители муниципальных образовательных организаций |
| 6. | Представление в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области информации о результатах приемки муниципальных образовательных организаций к 2024-2025 учебному году | по итогам приемки организацийк 2024-2025 учебному году  | Багдасарян Н.В., начальник Управления образования Артемовского городского округа |