Приложение № 5

к муниципальной программе

Артемовского городского округа

«Формирование современной городской среды

в Артемовском городском округе до 2027 года»

Адресный перечень дворовых территорий Артемовского городского округа, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), и подлежащих благоустройству в период 2023 - 2027 годов

| № п/п | Адрес | Сроки запланированного благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дворовая территория многоквартирного дома № 50 по ул. Заводская в г. Артемовском | 2023 год |
| 2 | Дворовая территория многоквартирных домов № 14, 16, 18 по ул. Ленина в г. Артемовском | 2023 год |
| 3 | Дворовая территория многоквартирных домов № 59, 61 по ул. Первомайская и домов № 20, 22, 24 по ул. Терешковой в г. Артемовском | 2023 год |
| 4 | Дворовая территория многоквартирного дома № 29 по ул. Полярников в г. Артемовском | 2023 год |
| 5 | Дворовая территория многоквартирного дома № 4 по ул. Машиностроителей в п. Буланаш Артемовского района | 2023 год |
| 6 | Дворовая территория многоквартирного дома № 12 по ул. Мира в г. Артемовском | 2024 год |
| 7 | Дворовая территория многоквартирного дома № 29 по ул. Мира в г. Артемовском | 2024 год |
| 8 | Дворовая территория многоквартирного дома № 51 по ул. Первомайская и дома № 16 по ул. Добролюбова в г. Артемовском | 2024 год |
| 9 | Дворовая территория многоквартирного дома № 55 по ул. Свободы в г. Артемовском | 2024 год |
| 10 | Дворовая территория многоквартирного дома № 80 по ул. Свободы в г. Артемовском | 2024 год |
| 11 | Дворовая территория многоквартирного дома № 6 по ул. Проходчиков в п. Буланаш Артемовского района | 2024 год |
| 12 | Дворовая территория многоквартирных домов № 53, 55 по ул. Первомайская и домов № 9, 11 по ул. Лермонтова в г. Артемовском | 2025 год |
| 13 | Дворовая территория многоквартирных домов № 1, 6 Б по ул. Лесная в г. Артемовском | 2025 год |
| 14 | Дворовая территория многоквартирного дома № 4 А по ул. Достоевского в г. Артемовском | 2025 год |
| 15 | Дворовая территория многоквартирного дома № 31 по ул. Паровозников в г. Артемовском | 2025 год |
| 16 | Дворовая территория многоквартирного дома № 16 по ул. Комсомольская в п. Буланаш Артемовского района | 2025 год |
| 17 | Дворовая территория многоквартирного дома № 88 по ул. К. Маркса в г. Артемовском | 2026 год |
| 18 | Дворовая территория многоквартирного дома № 26 по ул. Лесная в г. Артемовском | 2026 год |
| 19 | Дворовая территория многоквартирного дома № 18 по ул. Терешковой в г. Артемовском | 2026 год |
| 20 | Дворовая территория многоквартирного дома № 142 по ул. Свободы в г. Артемовском | 2026 год |
| 21 | Дворовая территория многоквартирного дома № 5 по ул. Акулова в г. Артемовском | 2027 год |
| 22 | Дворовая территория многоквартирного дома № 8 по ул. Банковская в г. Артемовском | 2027 год |
| 23 | Дворовая территория многоквартирных домов № 43 А, 43 В по ул. Свободы в г. Артемовском | 2027 год |
| 24 | Дворовая территория многоквартирного дома № 86 по ул. Свободы в г. Артемовском | 2027 год |
| 25 | Дворовая территория многоквартирного дома № 10 по ул. Машиностроителей в п. Буланаш | 2027 год |

Примечание: внесение изменений в Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, осуществляется по мере поступления заявлений от заинтересованных лиц.

Приложение № 6

к муниципальной программе

Артемовского городского округа «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2027 года»

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2023 - 2027 годов

| № п/п | Адрес | Сроки запланированного благоустройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | Парк Прибрежный по ул. Терешковой в г. Артемовском | 2023 годы |
| 2 | Городской парк культуры и отдыха в г. Артемовском | 2024 – 2025 годы |
| 3 | Сквер по ул. Комсомольская в г. Артемовском | 2026 год |
| 4 | Сквер по ул. Молодежи в г. Артемовском | 2027 год |

Примечание: внесение изменений в Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, осуществляется по мере поступления заявлений от заинтересованных лиц.

Приложение № 7

к муниципальной программе

Артемовского городского округа

«Формирование современной городской среды

в Артемовском городском округе до 2027 года»

Порядок формирования адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, (Приложение 10 к государственной программе Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2027 года», утвержденной  Постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП), Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской  Федерации  от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы», письмом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 26.02.2019 № 11-01-81/1688 «О направлении Алгоритма при заключении и реализации соглашения».

2.  Заявления юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих в собственности объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц, (далее – Заявления) принимаются Управлением по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа.

3. Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа:

3.1. на основании Заявлений готовит проекты соглашений Администрации Артемовского городского округа в отношении объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, которые подлежат благоустройству за счет средств указанных лиц;

3.2. формирует адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года, в соответствии с заключенными соглашениями;

3.3. готовит проект постановления Администрации Артемовского городского округа «Об утверждении адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года» не позднее 10 дней с даты заключения соглашения указанного в пункте 3.1. Порядка формирования адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года.