Администрация  Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2017                                                                           №  379-ПА

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения на территории Артемовского городского округа

В целях исполнения распоряжения Администрации Артемовского городского округа от 22.07.2016 № 222-РА «Об обеспечении исполнения предписания Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» и дальнейшего комплексного решения проблемы  улучшения питьевого водоснабжения населения и обеспечения качества питьевой воды, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества питьевого водоснабжения на территории Артемовского городского округа (Приложение).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

## 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа по городскому хозяйству и строительству Миронова А.И.

## Глава  Артемовского городского округа                                     А.В. Самочернов

Приложение

к постановлению  Администрации

Артемовского городского округа

от  03.04.2017 года  №  379 - ПА

План мероприятий

по улучшению качества питьевого водоснабжения на        территории Артемовского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. 1.1. 1.2. 1.3. | Разработка проектов зон санитарной охраны (далее – ЗСО) источников питьевого водоснабжения и утверждение их в установленном порядке, в том числе: проекта ЗСО скважин №№ 5746, 7784 проекта ЗСО скважин №№ 3027, 4975 проекта ЗСО скважины № 7789 | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (далее – МБУ ЖКС) (А.М. Королев), Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа (далее – МУП АГО) «Покровское жилищно-коммунальное хозяйство» (Пестовский А.В.) | 01.09.2017 20.12.2018 20.12.2019 |
| 2. | Проведение работ по бурению новой скважины, предназначенной для водоснабжения домов № 1 и № 3 по ул. Сосновая в г. Артемовский и разработке для данной скважины проекта ЗСО | МБУ ЖКС (Королев А.М.) | 2017-2018 годы |
| 3. | Разработка проектов ЗСО Северного и Центрального участков Буланашского месторождения подземных вод и утверждение их в установленном порядке | МБУ ЖКС (Королев А.М.), МУП АГО «Прогресс» (Дроздов М.Г.) | 2018 год |
| 4. | Разработка проектов ЗСО водозаборных скважин Покровско-Липинского, Западно-Буланашского, Липинского месторождений подземных вод и утверждение их в установленном порядке | ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания» (Царегородцев В.А.) | 2017-2018 годы |
| 5. | Оформление санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов (скважин питьевого водоснабжения) действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта | МУП АГО «Покровское ЖКХ» (Пестовский А.В.), МУП АГО «Лебедкинское ЖКХ» (Чесноков М.С.), МУП АГО «Прогресс» (Дроздов М.Г.) | 01.08.2017 |
| 6. | Проведение работ по обеспечению качества питьевой воды нецентрализованных источников водоснабжения нормативам, установленным СанПиН 2.1.4.1175-02, в том числе: |  |  |
| 6.1. | Обустройство родника «Хрустальный» («Центральный») в пос. Сосновый Бор Артемовского района | МБУ ЖКС (Королев А.М.), Территориальный орган местного самоуправления (далее – ТОМС) пос. Сосновый Бор (Королева Е.А.) | 2018 год |
| 6.2. | Обустройство колодца, расположенного около дома № 39 по ул. Совхозной в с. Большое Трифоново Артемовского района | МБУ ЖКС (Королев А.М.), ТОМС с. Большое Трифоново (Иванов А.С.) | 2018 год |
| 6.3. | Поведение работ по откачке, дезинфекции, отборе проб на исследование воды из колодца, расположенного около дома № 17 по ул. Достоевского в г. Артемовский | МБУ ЖКС (Королев А.М.) | 29.09.2017 |
| 6.4. | Санитарная очистка территории родника, расположенного около дома № 3 на улице Осипенко в с. Большое Трифоново Артемовского района в границах санитарно-защитной зоны источника | ТОМС с. Большое Трифоново (Иванов А.С.) | 28.04.2017 |
| 6.5. | Санитарная очистка территории родника, расположенного на пересечении улиц Некрасова и Свердлова в г. Артемовский в границах санитарно-защитной зоны источника | МБУ ЖКС (Королев А.М.) | 28.04.2017 |

Исполнитель: Муниципальное бюджетное учреждение

Артемовского городского округа «Жилкомстрой»