Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года» за 2020 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года» за 2020 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы:

- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий Артемовского городского округа;

- реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий Артемовского городского округа.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2020 год – 19 866,8 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2020 год – 19 509,7 тыс. рублей.

Значение Q1 – 0,98 по шкале оценки полноты финансирования – «полное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 100,0 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 1,0 – «высокая результативность»*.*

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года» – «5» «Высокая эффективность муниципальной программы».