Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24.11.2017                                                                                       № 1268-ПА

Об утверждении графика приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории Артемовского городского округа, на 2018-2021 годы

В соответствии с паспортом приоритетного регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской области», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам от 14.04.2017 № 9-ЕК, протоколом заседания ведомственного проектного офиса по реализации основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда» от 21.07.2017 № 36, руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий, находящихся на территории Артемовского городского округа, на 2018-2021 годы (Приложение).

2. Постановление разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Артемовского городского округа – начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа				         А.В. Самочернов

Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 24.11.2017 № 1268-ПА

ГРАФИК

приведения в нормативное состояние зданий (строений, сооружений) и прилегающих к ним территорий,

находящихся на территории Артемовского городского округа, на 2017–2021 годы

| № п/п | Адрес объекта | Ведомственная принадлежность | Форма собственности | Год постройки и/или год проведения последнего капитального ремонта в части фасадов и благоустройства | Ответствен-ный исполнитель | Плановый период проведения работ | Перечень работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | г. Артемовский, ул. Пригородная, 2 «б» | МБУ ФОЦ «Сигнал» | муниципаль-ная | год постройки - 1960 | МБУ ФОЦ «Сигнал» | 2018 | Ремонт фасада, крыльца, водостока, устройство ограждения территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | г. Артемовский, ул. Акулова, 32 | МБУ ФОЦ «Сигнал» | муниципаль-ная | год постройки - 1971 | МБУ ФОЦ «Сигнал» | 2019-2021 | Реконструк-ция в соответст-вии с проектной докумен-тацией |
| 3 | г. Артемовский, пер. Заводской, 4 | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | муниципаль-ная | год постройки - 1960, год последнего капитального ремонта фасада - 2005 | МБУК ДК им. А.С. Попова | 2019 | Ремонт фасада, благоус-тройство прилегаю-щей территории |
| 4 | г. Артемовский, пл. Советов, 6 | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | муниципаль-ная | год постройки - 1948, год последнего капитального ремонта фасада - 2013 | МБУК АГО ДК «Энергетик» | 2019 | Ремонт фасада, благоус-тройство прилегаю-щей территории |
| 5 | г. Артемовский, ул. Комсомоль-ская, 2 | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | муниципаль-ная | год постройки - 1941, год последнего капитального ремонта фасада - 2007 | МБУК ГЦД «Горняк» | 2020 | Ремонт фасада, благоус-тройство прилегаю-щей территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | Артемовский район п. Буланаш, пл. Театральная | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | муниципаль-ная | год постройки - 1951, год последнего капитального ремонта фасада - 2014 | МБУК ЦКиК «Родина» | 2020 | Ремонт фасада, благоус-тройство прилегаю-щей территории |
| 7 | Артемовский район п. Буланаш, ул. Вахрушева, 7 | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | муниципаль-ная | год постройки - 1950, год последнего капитального ремонта фасада - 2007 | МБУ ДО АГО «ДШИ №2» | 2020 | Ремонт фасада, благоус-тройство прилегаю-щей территории |
| 8 | г. Артемовский, ул. Ленина, 24 | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | муниципаль-ная | год постройки - 1960, год последнего капитального ремонта фасада - 2014 | МБУК ЦБС | 2021 | Ремонт фасада, благоус-тройство прилегаю-щей территории |
| 9 | г. Артемовский, ул. Ленина, 28 | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | муниципаль-ная | год постройки - 1954, год последнего капитального ремонта фасада - 2011 | МБУ ДО АГО «ДШИ №1» | 2021 | Ремонт фасада, благоус-тройство прилегаю-щей территории |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | г. Артемовский, ул. Ленина, 13 «а» | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа | муниципаль-ная | год постройки - 1962 | МБУК ЦКС | 2021 | Ремонт фасада, благоус-тройство прилегаю-щей территории |

Исполнитель: Ефимов Д.Г.