Администрация Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2024                                                                                                 № 392-ПА

О проведении мероприятий по санитарной очистке территории Артемовского городского округа в 2024 году

В соответствии со статьями 21, 22 Федерального закона 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Правилами благоустройства территории Артемовского городского округа, принятыми решением Думы Артемовского городского  округа  от 24.09.2020 № 720 (с изменениями), руководствуясь статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести работы по санитарной очистке территории Артемовского городского округа в 2024 году в два этапа. Первый этап - в период с 10.04.2024 по 30.04.2024, второй этап - с 15.05.2024 по 30.09.2024.

2.  Утвердить:

1)   план мероприятий по проведению санитарной очистки на территории Артемовского городского округа в 2024 году (Приложение 1);

2) перечень территорий общего пользования для уборки
в рамках санитарной очистки территорий Артемовского городского округа в 2024 году  (Приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность на территории Артемовского городского округа, провести 
в коллективах организационную работу по наведению чистоты и порядка на закрепленных территориях, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

4.  Заместителю главы Артемовского городского округа Миронову А.И. провести совещание с начальниками территориальных управлений Администрации Артемовского городского округа, руководителями организаций всех организационно-правовых форм, руководителями управляющих компаний, председателями уличных комитетов по мобилизации усилий по санитарной очистке закрепленных за ними территорий. Срок – 10.04.2024.

5.  Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.), территориальным управлениям Администрации Артемовского городского округа (Губанов А.А.,                     Юсупова В.А., Королева Е.А.,  Никонова Л.Ф., Шмурыгин И.В.,                     Ситников С.Н., Пьянков С.И., Беспамятных А.А., Серебренников В.В.,                 Ольков А.Г.) обеспечить уборку и вывоз мусора в период проведения санитарной очистки территории Артемовского городского округа в 2024 году, заключив муниципальный контракт (договор) на услуги по сбору и транспортированию отходов со специализированной организацией, а в части сбора и транспортирования отходов, относящихся к твердым коммунальным отходам  (далее – ТКО), - с региональным оператором по обращению с ТКО (ЕМУП «Спецавтобаза»). Срок окончания работ – 30.09.2024.

6.  Рекомендовать Государственному казенному учреждению занятости населения Свердловской области «Артемовский центр занятости» 
(Новиков О.Р.) реализовать в полной мере заявки работодателей 
на проведение общественных работ безработными гражданами в период проведения мероприятий по санитарной очистке территорий Артемовского городского округа в 2024 году.

7. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Угланова А.И.):

1) подвести итоги проведения мероприятий по санитарной очистке территорий Артемовского городского округа в 2024 году;

2) предоставить информацию об итогах проведения первого этапа субботника в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. Срок - 20.05.2024.

8.  Муниципальному казенному учреждению Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) подготовить проект постановления Администрации Артемовского городского округа «Об итогах проведения мероприятий по санитарной очистке территории Артемовского городского округа в 2024 году». Срок – 10.10.2024.

9. Постановление опубликовать в газете Артемовский рабочий, разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и официальном сайте Артемовского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.artemovsky66.ru).

10. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы  Артемовского городского округа  Миронова А.И.

Глава Артемовского городского округа                                           К.М. Трофимов

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 09.04.2024 № 392-ПА

План мероприятий о проведении мероприятий по санитарной очистке территории Артемовского городского округа в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Дата выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение разъяснительной работы с владельцами торговых предприятий, осуществляющих деятельность в Артемовском городском округе, о необходимости проведения уборки на отведенных и прилегающих территориях, а также о необходимости заключения договора с региональным оператором по обращению с ТКО в целях обеспечения вывоза собранного мусора в сжатые сроки на полигон твердых коммунальных отходов, о выполнении благоустройства территорий с разбивкой клумб и цветников | до 10.04.2024 | отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа (Кириллова О.С.), Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (Воронцов А.В.) (по согласованию), Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) |
| 2. | Проведение совещания с приглашением руководителей организаций, расположенных на территории Артемовского городского округа (по районам) | до 10.04.2024 | заместитель главы Артемовского городского округа Миронов А.И. совместно с Муниципальным казенным учреждением Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) (далее - МКУ «ЖКС») |
| 3. | Организация массовых акций (субботников) по уборке и благоустройству на территории Артемовского городского округа с привлечением населения | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | МКУ «ЖКС», территориальные управления Администрации Артемовского городского округа (Юсупова В.А., Губанов А.А., Ситников С.Н., Никонова Л.Ф., Беспамятных А. А., Королева Е.А., Пьянков С.И., Шмурыгин И. В., Серебренников В. В., Ольков А.Г.) (далее – ТУ). |
| 4. | Вырезка поросли, подрезка деревьев, кустарников вдоль дорог, возле дорожных знаков, на поворотах, в кюветах | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | МКУ «ЖКС», ТУ |
| 5. | Уборка кюветов и придорожных полос от мусора | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | МКУ «ЖКС», ТУ |
| 6. | Уборка мусора и обустройство придомовых территорий | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | ТСЖ, ЖСК, управляющие компании |
| 7. | Организация санитарной очистки скверов, парков, а также водоохранных зон водных объектов | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | МКУ «ЖКС», ТУ, владельцы объектов (балансодержатели) |
| 8. | Выявление несанкционированных свалок на территориях населенных пунктов Артемовского городского округа в местах общего пользования и организация работ по их ликвидации | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | МКУ «ЖКС», ТУ |
| 9. | Побелка деревьев в парках и скверах на территориях общего пользования Артемовского городского округа | 30.04.2024 | МКУ «ЖКС», ТУ |
| 10. | Организация работы по приведению в надлежащее состояние территории кладбищ | 30.04.2024 | МКУ «ЖКС», ТУ |
| 11. | Привлечение к работам по благоустройству безработных граждан путем заключения договоров с Государственным казенным учреждением занятости населения Свердловской области «Артемовский центр занятости» | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | МКУ «ЖКС», ТУ |
| 12. | Обеспечение наведения чистоты и порядка в соответствии с Правилами благоустройства территории Артемовского городского округа, принятыми решением Думы Артемовского городского округа от 24.09.2020 № 720 (с изменениями) | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | жители Артемовского городского округа, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Артемовского городского округа |
| 13. | Размещение на информационных стендах, опубликование в средствах массовой информации, на официальном сайте Артемовского городского округа материалов по экологическому образованию и воспитанию, о проблемах и мерах по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа, о достижениях и инициативах социально ответственных коллективов и отдельных граждан | с 10.04.2024 по 30.04.2024; с 15.05.2024 по 30.09.2024 | МКУ «ЖКС», ТУ |

Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение

Артемовского городского округа «Жилкомстрой»

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Артемовского городского округа

от 09.04.2024 № 392-ПА

Перечень территорий общего пользования для уборки в рамках проведения мероприятий по санитарной очистке территории Артемовского городского округа в 2024 году

| № п/п | Наименование территории | Ответственные за уборку |
| --- | --- | --- |
| г. Артемовский |
| 1 | Территория в районе улицы Энергетиков от пересечения с переулком Почтовым до железной дороги в районе здания по улице Энергетиков, 1 «а» и до здания по улице Энергетиков, 1 в городе Артемовском | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах (Литвиненко Ю.Ю.), Артемовская городская прокуратура (Шевченко Ю.А.) (по согласованию) |
| 2 | Территория между павильоном «Шаурма» по улице Ленина, улицей Терешковой и стадионом «Машиностроитель» в городе Артемовском | Управление социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области №2 (Харченко С.В.) (по согласованию), военно-учетный стол Администрации Артемовского городского округа (Голодникова Е.М.) |
| 3 | Территория вдоль тротуара от остановки общественного транспорта «АТП» до улицы Вайнера в городе Артемовском | Управление муниципальным имуществом Администрации Артемовского городского округа (Воронина Д.С.) |
| 4 | Территория между улицей Энергетиков от здания № 1, железной дорогой, городским прудом и зданием № 7 по улице Энергетиков, улица Малышева в городе Артемовском | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Артемовская центральная районная больница» (Карташов А.В.) (по согласованию) |
| 5 | Территория от здания № 1 по улице Почтовой до переулка Почтового, улицы Энергетиков и на расстояние 50 метров в сторону улицы Ленина, переулок Почтовый и территория между переулком Почтовым, зданием по улице Почтовой, 1 и улицей Энергетиков в городе Артемовском | ДО «Артемовский» ПАО Банк Синара (Ошев Д.Г.), АО «РИЦ» Артемовский (Волков Е.С.) (по согласованию) |
| 6 | Территория между дорогой и пешеходным тротуаром от перекрестка улиц Мира-Первомайская к многоквартирному жилому дому № 29 по улице Мира, территория между пешеходным тротуаром и многоквартирными жилыми домами № 57, № 72 по улице Первомайской в городе Артемовском | Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа (Угланова А.И.), Финансовое управление Администрации Артемовского городского округа (Шиленко Н.Н.), Счетная палата Артемовского городского округа (Авдеев Д.С.), Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Цветы» (Угланов М.А.) |
| 7 | Территория между домами № 57 и № 72 по ул. Первомайской в городе Артемовском | Первичная организация № 64 Всероссийской политической партии «Единая Россия» (Попов Г.А.) |
| 8 | Территория от перекрестка ул. Разведчиков ул. Молодежи четная и нечетная сторона до АЗС «Газпромнефть» | Администрация Артемовского городского округа (Трофимов К.М.), Управление архитектуры и градостроительства Администрации Артемовского городского округа (Ларионова А.Г.) |
| 9 | Городской пляж по улице Красных Партизан в городе Артемовском, территория между стадионом «Машиностроитель», улицей Терешковой и улицей 9 Мая в городе Артемовском | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» (Шуклин А.Ю.) |
| 10 | Территория в районе трубопровода по улице Свободы от пересечения с улицей Энгельса до поворота на вокзал в городе Артемовском | Муниципальное унитарное предприятие Артемовского городского округа «Прогресс» (Шишкин А.Н.) |
| 11 | Территория лесного массива между стадионом «Машиностроитель», пешеходным переходом в районе ГАУЗ СО «Артемовская ЦРБ» и тротуаром от улице Терешковой до улицы Ленина в городе Артемовском | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Шабанов А.Л.) |
| 12 | Улица Молодежи от улицы Садовой до улицы Ленина в городе Артемовском | Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Артемовский центр занятости» (Новиков О.Р.) |
| 13 | Лесной массив в районе пересечения улиц Линейной и Чехова в городе Артемовском | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Центр архивной документации» (Суханова В.В.), архивный отдел Администрации Артемовского городского округа (Мотылева И.И.) |
| 14 | Территория в районе стадиона «Локомотив», улица Пригородная от улицы Акулова до улицы Тимирязева в городе Артемовском | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Физкультурно-оздоровительный центр «Сигнал» (Корелин М.С.) |
| 15 | Улица 8 Марта между домами № 18 и № 22, за контейнерной площадкой расположенной около дома № 22 | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Снежинка» (Сухарев Д.А.), Муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодежью Артемовского городского округа «Объединение клубов» (Оганесян И.В.), отдел по работе с детьми и молодежью Администрации Артемовского городского округа (Автайкина И.Л.) |
| 16 | Территория в районе домов № 3 и № 5 по улице Чернышевского до дома № 8 по улице Мира в городе Артемовском | Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр по расчету и выплате субсидий» (Юсупов Р.И.) |
| 17 | Территория, примыкающая с обеих сторон к автодороге по улице Гагарина вдоль железной дороги от улицы Мира до остановочного пункта 184 км в городе Артемовский | Дума Артемовского городского округа, депутаты Думы Артемовского городского округа (Арсенов В.С.), Государственное казенное пожарно-техническое учреждение «Отряд противопожарной службы № 16» (Ивлиев В.Н.) (по согласованию) |
| 18 | Территория пустырь по ул. Советская вблизи дома № 29 ближе к р.Бобровка | Управление культуры Администрации Артемовского городского округа (Сахарова Е.Б.), Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» (Брылина Е.В.) |
| 19 | Улица Комсомольская в городе Артемовском | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.), Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» (Деева А.А.) |
| 20 | Территория между домами № 2 и № 4 по улице Мира и пересечением улиц Мира и Гагарина в городе Артемовском | Муниципальное бюджетное учреждение Артемовского городского округа «Издатель» (Ергашев В.Н.) |
| 21 | Территория между улицами Гагарина, Лермонтова, Чернышевского в городе Артемовском | Артемовский муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства (Воронцов А.В.) с привлечением предпринимателей (по согласованию) |
| 22 | Территория между зданиями № 9 и № 13 по улице Гагарина, улице Терешковой, 15 и улице Мира, 9 в городе Артемовском | Государственное учреждение – Отделение фонда пенсионного и социального страхования РФ по Свердловской области клиентская служба (на правах отдела) в городе Артемовском (Зонова И.В.) (по согласованию) |
| 23 | Улица Станционная, территория санатория-профилактория «Егоршинский», улица 8 Марта, улица Свободы, улица Октябрьская в городе Артемовском | Вагонное ремонтное депо Егоршино АО «ОМК Стальной путь» (Козлов А.П.), Егоршинская дистанция инфраструктуры СП Свердловской дирекции инфраструктуры СП Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (Капицкий А.С.), Егоршинская дистанция электроснабжения – структурного подразделения Свердловской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» (Кощеев М.А.), Сервисное локомотивное депо «Артемовский» Свердловского управления сервиса ООО «СТМ-Сервис» (Середа А.Л.) (по согласованию) |
| 24 | Улица Достоевского от улицы Танкистов до улицы Дегтярева и улица Достоевского от ТЭЦ до улицы Дальневосточной в городе Артемовском | Обособленное подразделение №1 АО «Объединенная теплоснабжающая компания» (Боликов А.А.), Артемовский район коммунальных электрических сетей обособленное подразделение Акционерное общество «Облкоммунэнерго» (Савельков Н.П.) (по согласованию) |
| 25 | Улица Достоевского от здания № 2 «а» до улицы Танкистов в городе Артемовском | ООО «Окпур-Аква» (Сентяков А.В.) (по согласованию) |
| 26 | Территория между зданиями № 24 и № 26 «б» по улице Молодежи, территория между домами по улице Молодежи, 42, Разведчиков, 2 «а» и автодорогой по улице Молодежи, улица Разведчиков от остановки общественного транспорта «АТП» до моста через реку Бобровка в городе Артемовском | ПАО «Россети Урал» (Клименко А.И.) (по согласованию) |
| 27 | Улица Садовая, территория между улицей Садовой и зданием по улице Радистов, 1 «а», улицы Радистов и Вторая Северная до пересечения с улицей Калинина, улица Молодежи от улицы Базарной до улицы Калинина в городе Артемовском | АО «Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» (Вяткин П.В.) (по согласованию) |
| 28 | Территория от здания по улице Разведчиков, 11 до автодороги по улице Разведчиков в городе Артемовском | ООО «Артёмовский шпалопропиточный завод» (Кабанюк А.М.) (по согласованию) |
| 29 | Улица Карла Маркса от моста через реку Бобровку до пересечения с улицей Лесной в городе Артемовском | АО «Красногвардейский машзавод» (Кащеев М.П.), ООО «Артёмовский завод трубопроводных соединений» (Лошкарев В.Н.) (по согласованию) |
| 30 | Территория вдоль дороги от улицы Сосновой до плотины реки Бобровки в городе Артемовском | ООО «Лесное» (Волокитин В.П.) (по согласованию) |
| 31 | Территория вдоль дороги по улице Шмидта от улицы Лесопитомник до пересечения с улицей Прилепского в городе Артемовском | ООО «Лесоперерабатывающее предприятие «Егоршинский лес» (Баженов Д.В.) (по согласованию) |
| 32 | Территория на пересечении улицы Шмидта и переулка Полярников на расстояние 50 метров в каждую сторону в городе Артемовском | ООО «Юмакс-сервис» (Табаринцев А.А.) (по согласованию) |
| 33 | Территория между улицами Полярников, Мичурина, Тимирязева и Заводская, территория между улицами Крылова, Энгельса, Полярников и переулком Крыленко, улица Заводская, переулок Заводской в городе Артемовском | ОАО «Егоршинский радиозавод» (Ежов О.А.), ООО «НПК «ТЕХТЕСТ» (Хлыбов Ю.В.) (по согласованию) |
| 34 | Территория в районе АЗС по улице Шмидта до железной дороги в городе Артемовском | ООО «Артемовск-Газсервис» (Плешков А.Г.) (по согласованию) |
| 35 | Территория между улицами Карла Маркса, Сосновской и Красной Горкой в городе Артемовском | ГУП СО «Газовые сети» Артемовский газовый участок (Королев А.М.) (по согласованию) |
| 36 | Улица Карла Маркса от улицы Красноярской до улицы Вторая Бурсунская в городе Артемовском | ООО «Уральский завод нефтяного и металлургического оборудования» (Пучинская Е.В.) (по согласованию) |
| 37 | Улица Дзержинского от улицы Лесной до пересечения с улицей Ручейной в городе Артемовском | ООО «Екатеринбургский цементный завод» (Шангареев Р.Н.), ООО «Арт-Синтез» (Елсукова Т.Б.) (по согласованию) |
| 38 | Территория между тротуаром от остановки «АТП» до улицы Вайнера, территорией предприятия и улицей Вайнера в городе Артемовском | ООО «Артемовское транспортное предприятие» (Барчук И.И.) (по согласованию) |
| 39 | Территория в районе домов № 3 и № 7 по улице Конституции в городе Артемовском | ООО «Мебель – Ленд» (Ларионов П.В.) (по согласованию) |
| 40 | Территория от пересечения улиц Западная и Луговая до плотины реки Бобровка в городе Артемовском | ООО «Пять звезд» (Гладышев А.А.), ИП Склюев С.А. (по согласованию) |
| 41 | Улица Чернышева в городе Артемовском | ГКУ СО «Егоршинское лесничество» (Сорогин А.Ю.) (по согласованию) |
| 42 | Территория вдоль улиц Акулова и Пригородной на расстроянии 50 метров в сторону стадиона «Локомотив» в городе Артемовском | ООО «Водоканал-Авто» (Сырейщиков Д.С.), ООО «Экология» (Исаков Е.В.), ООО «Городская ТеплоЭнергоКомпания» (Сырейщиков Д.С.) (по согласованию) |
| 43 | Территория вдоль дороги по улице Карла Маркса от улицы Бурсунской до улицы Лесной и до дома № 22 «е» по улице Лесной в городе Артемовском | ООО «Уральская Горно-Техническая компания» (Наймушин А.Е.) (по согласованию) |
| 44 | Улица Предшахтная, улица Разведчиков от пересечения с улицей Предшахтной до здания по улице Разведчиков, 14 в городе Артемовском | ООО «Энергоремонт» (Русаков Ю.С.) (по согласованию) |
| с. Мироново |
| 45 | Территория возле здания территориального управления (далее ТУ) села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино Администрации Артемовского городского округа, детская площадка по улице Молодежной, парк имени Панова, территория пляжа на реке Реж, прибрежная полоса на реке Реж в районе подвесного моста | ТУ села Мироново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Бучино, деревня Луговая, деревня Родники, село Липино Администрации Артемовского городского округа (Серебренников В.В.) |
| п. Буланаш |
| 46 | Территория возле здания ТУ поселка Буланаш Администрации Артемовского городского округа, спортивная площадка «Ракета», территория, прилегающая к жилым домам по улице Кутузова № 16 - № 26 в поселке Буланаш | ТУ поселка Буланаш Администрации Артемовского городского округа (Губанов А.А.) |
| 47 | Земельный участок от территории предприятия до улиц Машиностроителей и Октябрьской, улица Машиностроителей от территории предприятия до пересечения с улицей Победы в поселке Буланаш | Обособленное подразделение «Машиностроительный завод» в п. Була- наш АО «Урало-Сибирская промышленная компания» (Балашов А.С.) (по согласованию) |
| 48 | Земельный участок между территорией предприятия, улицей Грибоедова и улицей Механической в поселке Буланаш | ООО «Птицефабрика «Артемовская» (Решетов А.Н.) (по согласованию) |
| 49 | Территория между улицами Трудоармейской и Механической в поселке Буланаш | ООО «Производственное предприятие барьер» (Будлянский Г.В.) (по согласованию) |
| 50 | Территория вдоль дороги по улице Механической от улицы Машиностроителей до улицы Трудоармейской в п. Буланаш | ООО «ВСП-Комплект» (Упоров А.И.) (по согласованию) |
| с. Мостовское |
| 51 | Территория возле здания ТУ села Мостовское с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово Администрации Артемовского городского округа, территория парка «60 лет Победы в Великой Отечественной войне» | ТУ села Мостовское с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Лисава, деревня Налимово Администрации Артемовского городского округа (Беспамятных А.А.) |
| с. Большое Трифоново |
| 52 | Территория возле здания ТУ села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники Администрации Артемовского городского округа, сквер Победы, сквер на территории бывшего сельского Дома культуры, территория, прилегающая к роднику «Центральный» | ТУ села Большое Трифоново с подведомственной территорией населенных пунктов: деревня Малое Трифоново, поселок Кислянка, поселок Березники Администрации Артемовского городского округа (Шмурыгин И.В.) |
| п. Сосновый Бор |
| 53 | Территория возле здания ТУ поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец Администрации Артемовского городского округа, сквер по улице Иванова – Докучаева, сквер по улице Тимирязева, сквер Победы, территория, прилегающая к роднику «Хрустальный» | ТУ поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец Администрации Артемовского городского округа (Королева Е.А.) |
| с. Писанец |
| 54 | Территория возле памятника погибшим воинам, территория, прилегающая к колодцу «Упоровский» | ТУ поселка Сосновый Бор с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Белый Яр, село Писанец Администрации Артемовского городского округа (Королева Е.А.) |
| п. Незевай |
| 55 | Территория возле здания ТУ поселка Незевай Администрации Артемовского городского округа, территория возле памятника землякам, погибшим в Великую Отечественную войну, места общего пользования по улице Садовой, улице Школьной | ТУ поселка Незевай Администрации Артемовского городского округа (Пьянков С.И.) |
| п. Красногвардейский |
| 56 | Территория возле здания ТУ поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа, площадь Камышловского полка, территория возле памятника погибшим воинам (по улице Серова), территория, прилегающая к роднику «Калининский ключ» | ТУ поселка Красногвардейский Администрации Артемовского городского округа (Юсупова В.А.) |
| 57 | Территория берега пруда в районе улиц Калинина и Лызлова в поселке Красногвардейском | ООО «Красногвардейский крановый завод» (Билалов Т.Н.) (по согласованию) |
| 58 | Территория на берегу пруда в районе улиц Серова и Крупской в поселке Красногвардейском | ООО «Береза» (Кузьминых Н.П.) (по согласованию) |
| с. Покровское |
| 59 | Территория возле здания ТУ села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселок Заболотье Администрации Артемовского городского округа, сквер у площади Красных Партизан, территория около памятника Герою Советского Союза Стриганову К.Г. (по улице Стриганова) | ТУ села Покровское с подведомственной территорией населенного пункта поселок Заболотье Администрации Артемовского городского округа (Ольков А.Г.) |
| с. Шогринское |
| 60 | Территория по ул. 8 Марта от здания ТУ села Шогринское с подведомственной территорией населенного пункта село Сарафаново Администрации Артемовского городского округа до автобусной остановки, парк Победы | ТУ села Шогринское с подведомственной территорией населенного пункта село Сарафаново Администрации Артемовского городского округа (Никонова Л.Ф.) |
| с. Лебёдкино |
| 61 | Территория возле здания ТУ села Лебёдкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур Администрации Артемовского городского округа, около памятника землякам, ковавшим Победу в Великой Отечественной войне (улица Гагарина) | ТУ села Лебёдкино с подведомственной территорией населенных пунктов: поселок Боровской, село Антоново, село Бичур Администрации Артемовского городского округа (Ситников С.Н.) |
| 62 | Территория между улицами Ленина и Заречной в селе Лебедкино | ООО «Лебедкинский» (Нурджанян А.Ю.) (по согласованию) |

Исполнитель: Муниципальное казенное учреждение

Артемовского городского округа «Жилкомстрой»