Утвержден

на заседании рабочей группы по мониторингу достижения

целевых показателей социально-экономического развития

Артемовского городского округа, установленных

Указом Президента Российской Федерации

от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной

государственной экономической политике»

протокол от 23.03.2016 № 2

План мероприятий привлечения инвестиций

на территории Артемовского городского округа на 2016-2020 годы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок выполнения | Сумма инвестиций,  тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение мероприятий по актуализации данных по инвестиционным площадкам Артемовского городского округа, включенных в Инвестиционный паспорт Артемовского городского округа | ежегодно,  апрель |  | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В.,  председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсупова В.А.,  начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа Поляков А.В. |
| 2 | Выделение земельных участков под индивидуальное строительство на территории Артемовского городского округа | по требованию  2016-2020 |  | председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсупова В.А. |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка |  |  |  |
| 4 | Жилой район «Моховое болото» (50 домов, 7500 кв.м.) | 2016-2020 | 255000,0 | Индивидуальные застройщики |
| 5 | Жилой район «Солнечный» (40 домов, 6000 кв.м.) | 2016-2020 | 204000,0 | Индивидуальные застройщики |
| 6 | Жилой район «Правобережное Паршино» (40 домов, 6000 кв.м.) | 2016-2020 | 204000,0 | Индивидуальные застройщики |
| 7 | Жилой район г. Артемовский (10 домов, 1500 кв.м.) | 2016-2020 | 51000,0 | Индивидуальные застройщики |
| 8 | Жилой район ул. Островского, Прилепского (10 домов, 1500 кв.м.) | 2018 | 51000,0 | Индивидуальные застройщики |
| 9 | Выделение земельных участков под строительство многоэтажных зданий (с. Б Трифоново) | по требованию  2016-2020 |  | председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсупова В.А. |
| 10 | Проведение конкурсов на заключение концессионных соглашений по объектам тепло- и водо- снабжения на территории Артемовского городского округа | ежегодно,  в течение года |  | председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом,  начальник Управления городского хозяйства Администрации Артемовского городского округа Поляков А.В. |
| 11 | Организация сопровождения инвестиционных проектов на территории Артемовского городского округа | согласно плану сопровождения |  | инвестиционный уполномоченный в Артемовском городском округе Иванов А.С. |
| 12 | Размещение актуальной информации об инвестиционных площадках Артемовского городского округа на официальном сайте Артемовского городского округа в разделе «Инвестиции» | по мере необходимости  2016-2020 |  | Заведующий отделом социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа Пискова Е.В. |
| 13 | Заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в целях реализации общественно значимых программ и проектов в социально-экономической сфере на территории Артемовского городского округа, направленных на создание, реконструкцию и (или) эксплуатацию общественно значимых объектов на территории Артемовского городского округа | 2016-2020 |  | председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Артемовского городского округа Юсупова В.А. |
| 14 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории города Артемовский | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 15 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории деревни Лисава | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 16 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории деревни Налимово | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 17 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории поселка Красногвардейский | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 18 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории поселка Сосновый Бор | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 19 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории села Антоново | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 20 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории села Бичур | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 21 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории села Лебедкино | 25.03.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 22 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории села Мостовское | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 23 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории села Писанец | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 24 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории села Покровское | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 25 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории села Сарафаново | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 26 | Утверждение Генерального плана Артемовского городского округа применительно к территории села Шогринское | 28.04.2016 | - | Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Артемовского городского округа Булатова Н.В., |
| 27 | Проведение работ по формированию базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории Артемовского городского округа | 2016 | 120,0 | Директор Артемовского фонда поддержки малого предпринимательства Федорченко В.М. |
| 28 | Подготовка заявочной документации на участие в отборе муниципальных образований на получение субсидий областного бюджета на мероприятия по строительству и реконструкции объектов коммунальной и социальной инфраструктуры, в том числе: |  |  | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 29 | Газификация жилых домов 3 потребительских кооперативов г. Артемовский | 2016 | 20313,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 30 | Газификация жилых домов 13 потребительских кооперативов г. Артемовский | 2017 | 131956,5 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 31 | Газоснабжение 1 населенных пунктов Артемовского городского округа (с. Покровское) | 2016 | 1489,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 32 | Газоснабжение 2 населенных пунктов Артемовского городского округа (с. Б. Трифоново, с. Покровское) | 2017 | 114511,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 33 | Строительство и реконструкция водопроводов в г. Артемовском (район Егоршинского лесхоза) | 2017 | 8509,97 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 34 | Строительство и реконструкция водопроводов в сельских населенных пунктах Артемовского городского округа (Б. Трифоново, п. Буланаш) | 2017 | 23760,16 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 35 | Строительство 2 блочных газовые котельные в сельских населенных пунктах Артемовского город кого округа (Б. Трифоново, с. Покровского) | 2017 | 25247,49 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 36 | Строительство 1 блочной газовой котельной (с. Покровское в районе д/сада) | 2018 | 8436,52 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 37 | Жилой дом в п. Буланаш (30 квартир) | 2017 | 61830,09 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 38 | Реконструкция лыжной базы «Снежинка» | 2017 | 80748,97 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 39 | Реконструкция стадиона «Локомотив» г. Артемовский | 2017 | 153466,02 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 40 | Строительство стадиона с. Покровское | 2018 | 50000,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 41 | Капитальный ремонт ул. Ленина | 2016-2017 | 43000,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 42 | Капитальный ремонт ул. Молодежи | 2017 | 28000,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 43 | Строительство участка автомобильной дороги (ул. Мира от Узла связи до ул. Западной) | 2018-2019 | 50000,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 44 | Строительство спортивного комплекса с универсальным игровым залом | 2019 | 50000,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 45 | Реконструкция здания МАОУ СОШ №1 в г. Артемовский | 2020 | 100000,0 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 46 | Восстановление гидротехнического сооружения (плотины) на реке Ближний Буланаш Артемовского городского округа | 2017-2018 | 87623,18 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 47 | Детский сад по ул. 9 Мая | 2018 | 100000,00 | директор Муниципального бюджетного учреждения Артемовского городского округа «Жилкомстрой» Исаков Е.В. |
| 48 | Поликлиника ул. Энергетиков | 2020 |  | ГБУЗ СО «Артемовская ЦРБ» |
| 49 | Торговый центр по ул. Мира (4500 кв.м.) | 2016 | 90000,0 |  |
| 50 | Магазин ул. Ленина, (реконструкция Универмага) (1200 кв.м.) | 2017 | 24000,0 | ИП С. Маркарян |
| 51 | Торговый центр по ул. Акулова (7000 кв.м.) | 2017 -2019 | 140000,0 | ООО «Автомобильный комбинат «Екатеринбургтранссервис» |
| 52 | Кафе, магазин по ул. Ленина-Уральская, (1100 кв.м.) | 2018 -2019 | 22000,0 | ИП Архипова Е.В. |
| 53 | Торгово-офисный центр по ул. Физкультурников (600 кв.м.) | 2020 | 12000,0 |  |
| 54 | Торгово-офисный центр по  ул. Молодежи (1100 кв.м.) | 2020 | 220000,0 |  |
| 55 | Рассмотрение итогов выполнения План мероприятий привлечения инвестиций на территории Артемовского городского округа на 2016-2020 годы на заседании рабочей группы по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Артемовского городского округа, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» | апрель 2016,  июль 2016,  октябрь 2016  декабрь 2016, далее согласно плану работы | - | Заведующий отделом социально-экономического развития Администрации Артемовского городского округа Пискова Е.В. |