Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_-ПА

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2027 ГОДА»**

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2027 года»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа,  Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» |
| Сроки реализации программы | 2023-2027 годы |
| Цели программы | 1. Повышение уровня комфортности городской среды на территории Артемовского городского округа;  2. Повышение индекса качества городской среды на 30 процентов |
| Задачи программы | 1. Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д.). 2. Благоустройство дворовых территорий. 3. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории Артемовского городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1. Количество благоустроенных общественных территорий, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства. 2. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. 3. Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. 4. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 5. Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу. 6. Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 7. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Артемовском городском округе, на территории которых реализуются проекты по созданию современной городской среды. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам реализации, тыс. руб. | ВСЕГО: 86 500,0 тыс. руб.  в том числе:  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  из них:  областной бюджет: 0,0 тыс. руб.  в том числе:  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  местный бюджет: 0,0 тыс. руб.  в том числе:  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  внебюджетные источники: 86 500,0 тыс. руб.  в том числе:  2023 год – 86 500,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб.  Объем средств из федерального и областного бюджетов, предоставляемых в форме субсидий бюджету Артемовского городского округа, уточняется ежегодно по результатам отбора муниципальных образований Свердловской области, бюджетам которых предоставляются субсидии |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - создание благоприятной среды обитания;  - обеспечение условий для отдыха и спорта;  - повышение комфортности проживания населения;  - обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;  - увеличение благоустроенных общественных территорий;  - увеличение благоустроенных дворовых территорий |
| Адрес размещения программы в сети «Интернет» | http://artemovsky66.ru/communal/gkh/komfortnaya-gorodskaya-sreda/ |

**Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы**

Одним из приоритетов национальной политики Российской Федерации является создание благоприятной среды проживания граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Одной из основных задач, которую требуется решить, является создание современной комфортной городской среды. Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является многоаспектной задачей. Наряду с градостроительными, архитектурными, техническими требованиями для формирования функционально-планировочных, социально-бытовых, санитарно-гигиенических качеств городских территорий в целом значение имеет благоустройство территории. Жилье не может считаться комфортным, если окружающая территория не благоустроена. Поэтому благоустройство дворовых и общественных территорий также является важной задачей в рамках формирования современной городской среды.

Общее впечатление от города создается во многом обустроенностью и доступностью общественных пространств, наличием на указанных территориях зон отдыха, включая активные его виды, озеленение, малых архитектурных форм, деловой среды.

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2027 года» (далее-Муниципальная программа) предусмотрено проведение инвентаризации уровня благоустройства многоквартирных домов, предоставленных для их размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее-ГИС ЖКХ).

На основании проведенной инвентаризации в Артемовском городском округе насчитывается 582 многоквартирных дома, 170 дворовых территорий, из них 165 нуждаются в благоустройстве. Общая суммарная площадь дворовых территорий составляет 340 тыс.кв.м., из них нуждающихся в благоустройстве - 330 тыс. кв.м.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день в целом полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов и пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.). Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокий физический износ.

В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых территорий многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники.

В ряде дворовых территорий многоквартирных домов отсутствует наружное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых площадок.

Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке транспортных средств.

Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетичной городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Артемовского городского округа, подлежащих благоустройству представлен в приложении № 5 к настоящей Муниципальной программе.

Благоустройство общественных пространств подразумевает под собой комплекс мер, направленных на создание и организацию территории таким образом, чтобы удовлетворить потребности максимального количества населения.

В Артемовском городском округе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Суммарная площадь общественных территорий в Артемовском городском округе составляет 209 418 кв. м. (общее количество - 4, нуждающихся в благоустройстве - 4).

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Артемовского городского округа с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.

Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Артемовского городского округа, подлежащих благоустройству представлен в приложении № 6 к настоящей Муниципальной программе.

Порядок формирования адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года, представлен в приложении № 7 к настоящей Муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2027 года, представлен в приложении № 8 к настоящей Муниципальной программе.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия городской среды, комфортное современное «общественное пространство», улучшить внешний облик Артемовского городского округа, повысить комфортность проживания населения Артемовского городского округа, повысить массовую культуру, увеличить площадь зелёных зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы**

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства Артемовского городского округа определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство территорий.

Целью программы является:

- повышение уровня комфортности городской среды на территории Артемовского городского округа;

- повышение индекса качества городской среды на 30 процентов.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Благоустройство не менее 1 общественной территории (парки, скверы и т.д.).

Задача 2. Благоустройство не менее 2 дворовых территорий.

Задача 3. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Артемовского городского округа.

Цели, задачи и целевые показатели программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2027 года», представлена в приложении № 9 к настоящей Муниципальной программе.

**Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы**

В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий Артемовского городского округа ожидаются следующие результаты:

- создание благоприятной среды обитания;

- обеспечение условий для отдыха и спорта;

- повышение комфортности проживания населения;

- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Перечень основных мероприятий программы приведён в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

[Условия](consultantplus://offline/ref=99C88520E015C90D6DBECA4B4026E9C4D577BED055C11B112B73CF779E2EBCB740BDBE0E8D9A0427516F3276zELDO) о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения:

1. При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории необходимо учитывать следующие требования при выполнении работ по благоустройству:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д.

3. В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в программу, общественной комиссией учитываются требования при выполнении работ по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

Минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территории;

г) иные виды работ.

Для реализации программы определена нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ (Приложение № 3 к муниципальной программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий, включенных в программу, приведён в Приложении № 4 к муниципальной программе.

**Раздел 4. Риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации Муниципальной программы**

При реализации Муниципальной программы существует возможность возникновения бюджетных рисков, связанных с дефицитом местного бюджета и возможностью невыполнения обязательств по софинансированию мероприятий по благоустройству. В таком случае потребуется привлечение внебюджетных источников.

Также существуют социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий. В целях исключения вероятности возникновения неблагоприятных последствий необходимо систематически производить информирование граждан о положительных практиках реализации объектов благоустройства, привлекать волонтерские движения, общественные сообщества в благоустройство территорий.

Существуют управленческие (внутренние) риски, в том числе связанные с неэффективным управлением реализацией Муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией Муниципальной программы. В целях недопущения управленческих рисков необходимо в систематическом режиме производить контроль за реализацией каждого этапа Муниципальной программы.

**Раздел 5. Контроль за выполнением программы**

Ответственные исполнители Программы обеспечивают:

- предоставление сводных отчетов по Программе в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в отдел экономики, инвестиций и развития Администрации Артемовского городского округа по формам № 2 и № 3 Приложения № 6 к Порядку формирования и реализации муниципальных программ Артемовского городского округа, утвержденному постановлением Администрации Артемовского городского округа от 16.12.2013 № 1730-ПА;

- своевременное внесение изменений и дополнений в Программу, в том числе в целях приведения в соответствие с решением о бюджете.