|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:Заместитель главы Администрации Артемовского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Миронов«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_Руководитель финансовой службы ГРБС зав. отделом по учету и отчетности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Собина«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Утверждаю:Руководитель ГРБСГлава Артемовского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.М. Трофимов«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |

**План реализации**

Мероприятия **Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| На 2021 год |
| 1. Содержание улично-дорожной сети (автобусные маршруты, второстепенные дороги, автомобильный мост, остановки) в г.Артемовский | 14509,6 | 0,0 | 0,0 | 14509,6 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 2. Содержание тротуаров в г.Артемовский | 1301,7 | 0,0 | 0,0 | 1301,7 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 3. Противопаводковые мероприятия в г.Артемовский | 488,0 | 0,0 | 0,0 | 488,0 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ограждение пешеходных переходов, покраска, ремонт пешеходных переходов в г.Артемовский | 595,5 | 0,0 | 0,0 | 595,5 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 5. Грейдирование дорог без добавления материала: от ул.Ломоносова до кладбища Песьянское, 1-ая Набережная, Шевченко, Западная, Некрасова, Свердлова, Малая, Горняков, . Станционная, Вайнера, Ломоносова, Техническая, Молодежи, Фрунзе, Пешкова, Луначарского в г.Артемовский | 724,6 | 0,0 | 0,0 | 724,6 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 6. Нанесение дорожной разметки на дорогах в г.Артемовский | 726,3 | 0,0 | 0,0 | 726,3 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 7. Содержание автомобильных дорог в г.Артемовский | 3710,2 | 0,0 | 0,0 | 3710,2 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 8. Лабораторные исследования контроля качества ремонта дорог, межевание, проектирование и обустройство остановочных комплексов | 125,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 9. Составление схемы границ предполагаемых к использованию земель на кадастровом плане по объекту «Автомобильные дороги» | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 10. Технологическое присоединение к сетям | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 11. Оплата административного штрафа | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 12. Грейдирование с добавлением материала по улицам Кронштадтская, Лесхозная, пер.Трудовой, Трудовая, Коммуны в г.Артемовский | 1189,6 | 0,0 | 0,0 | 1189,6 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 13. Ямочный ремонт по улицам Физкультурников, Разведчиков, Дзержинского, Лесная, Линейная, Карла Маркса, на круговом движении в г.Артемовский | 496,0 | 0,0 | 0,0 | 496,0 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 14. Грейдирование с добавлением материала по улице Крупской в г.Артемовский | 461,4 | 0,0 | 0,0 | 461,4 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 15. Грейдирование с добавлением материала по улице Толстого в г.Артемовский | 74,2 | 0,0 | 0,0 | 74,2 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 16. Грейдирование с добавлением материала по улице Дзержинского в г.Артемовский | 473,6 | 0,0 | 0,0 | 473,6 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 17. Ремонт тротуара и парковок по ул.Кронштадтская, ул.Мира в г.Артемовский | 1381,3 | 0,0 | 0,0 | 1381,3 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 18. Обустройство дорожных знаков, ИДН, установка дорожных знаков в г.Артемовский | 1315,2 | 0,0 | 0,0 | 1315,2 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 19. Ремонт автодороги, ИДН и парковка площадки по улице Чайковского, обустройство ИДН по улице Ломоносова в г.Артемовский | 1908,5 | 0,0 | 0,0 | 1908,5 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 20. Замена водопропускной трубы по улицам Полярников, Крылова, 2-ая Набережная в г.Артемовский  | 153,7 | 0,0 | 0,0 | 153,7 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 21. Ямочный ремонт по УДС в г.Артемовский | 1182,2 | 0,0 | 0,0 | 1182,2 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 22. Ремонт на перекрестке ул.Полярников – ул.Энгельса в г.Артемовский | 593,8 | 0,0 | 0,0 | 392,0 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 23. Ямочный ремонт по УДС в г.Артемовский | 548,2 | 0,0 | 0,0 | 548,2 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 24. Содержание улично-дорожной сети в п.Незевай | 680,7 | 0,0 | 0,0 | 680,7 | 2021 год | ТОМС п.Незевай |
| 25. Ремонт тротуара по ул.Заводская в п.Незевай | 325,9 | 0,0 | 0,0 | 325,9 | 2021, год | ТОМС п.Незевай |
| 26. Содержание улично-дорожной сети в с.Мироново с подведомственной территорией | 1712,3 | 0,0 | 0,0 | 1712,3 | 2021 год | ТОМС с.Мироново |
| 27. Ремонт дорог по пер.Школьный, ул.Молодежная, Западная, Набережная, Советская, Западная в с.Мироново; дорог по ул.Уральская, ул.Покровская в с.Липино; дорог по ул. Полевая, Северная в д.Родники | 838,3 | 0,0 | 0,0 | 838,3 | 2021 год  | ТОМС с.Мироново |
| 28. Устройство ограждения вдоль тротуара по ул.Молодежи в с.Миронов | 462,1 | 0,0 | 0,0 | 462,1 | 2021 год | ТОМС с.Мироново |
| 29. Содержание улично-дорожной сети в с.Шогринское с подведомственной территорией | 364,8 | 0,0 | 0,0 | 364,8 | 2021 год | ТОМС с.Шогринское |
| 30. Ремонт дорог по ул.Свободы, Советская, ул. 8 Марта в с.Шогринское | 448,0 | 0,0 | 0,0 | 448,0 | 2021 год | ТОМС с.Шогринское |
| 31. Содержание улично-дорожной сети в с.Мостовское с подведомственной территорией | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 2021 год | ТОМС с.Мостовское |
| 32. Ремонт дороги по ул.Первомайская от д.№ 15 до д. № 21 в с.Мостовское | 571,4 | 0,0 | 0,0 | 571,4 | 2021 год | ТОМС с.Мостовское |
| 33. Ремонт дороги по ул.Садовая, пер.Мельничный, ул.Первомайская от д. № 9 до д. № 13 в с.Мостовское | 230,0 | 0,0 | 0,0 | 230,0 | 2021 год | ТОМС с.Мостовское |
| 34. Ремонт дороги по ул.Советская от д.№6 по ул.Первомайская до перекрестка ул.Молодежи-ул.Советская в с.Мостовское  | 43,8 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 2021 год | ТОМС с.Мостовское |
| 35. Содержание улично-дорожной сети в п.Сосновый Бор с подведомственной территорией | 3132,5 | 0,0 | 0,0 | 3132,5 | 2021 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 36. Ремонт автодороги по ул.Иванова в п.Сосновый Бор | 1011,9 | 0,0 | 0,0 | 1011,9 | 2021 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 37. Содержание УДС сети в с.Покровское с подведомственной территорией | 1041,7 | 0,0 | 0,0 | 1041,7 | 2021 год | ТОМС с.Покровское |
| 38. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала по ул.Красных Партизан, Челюскинцев в с.Покровское | 1180,7 | 0,0 | 0,0 | 1180,7 | 2021 год | ТОМС с.Покровское |
| 39. Содержание улично-дорожной сети в с.Б.Трифоново с подведомственной территорией | 771,4 | 0,0 | 0,0 | 771,4 | 2021 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 40. Ремонт дорог по ул. Фурманова, Советская в с.Б.Трифоново | 466,0 | 0,0 | 0,0 | 466,0 | 2021 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 41. Содержание улично-дорожной сети в п.Буланаш | 5603,8 | 0,0 | 0,0 | 5603,8 | 2021 год | ТОМС с.Буланаш |
| 42.Ремонт дорог по ул.Корнилова, Рабочая в п.Буланаш | 1312,0  | 0,0 | 0,0 | 1312,0 | 2021 год | ТОМС п.Буланаш |
| 43. Содержание улично-дорожной сети в п.Красногвардейский | 2608,6 | 0,0 | 0,0 | 2608,6 | 2021 год | ТОМС п.Красног-вардейский |
| 44.Ремонт дорог по ул.Морозова, Шмидта, Анчутина, Ломоносова в п.Красногвардейский | 2457,8  | 0,0 | 0,0 | 2457,8 | 2021 год | ТОМС п.Красно-гвардейский |
| 45. Содержание улично-дорожной сети в с.Лебедкино с подведомственной территорией | 1085,6 | 0,0 | 0,0 | 1085,6 | 2021 год | ТОМС с.Лебедкино |
| 46. Ремонт дорог по ул.Ленина, Новая, Трактористов в с.Антоново  | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 2021 год | ТОМС с.Лебедкино |
| **Итого** | **60011,9** | **0,0** | **0,0** | **60011,9** |  |  |
| На 2022 год |
| 1. Содержание улично-дорожной сети (автобусные маршруты, второстепенные дороги, автомобильный мост, остановки, тротуары) в г.Артемовский | 16360,1 | 0,0 | 0,0 | 16360,1 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт автодороги по ул.Станиславского в г.Артемовский | 4221,6 | 0,0 | 0,0 | 4221,6 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт автодороги по ул.9 Января в г.Артемовский | 4125,4 | 0,0 | 0,0 | 4125,4 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт автодороги по ул. Чапаева в г.Артемовский | 3752,1 | 0,0 | 0,0 | 3752,1 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт автодороги по ул. Строителей в г.Артемовский | 3254,8 | 0,0 | 0,0 | 3254,8 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт автодороги по ул. Вайнера в г.Артемовский | 4120,3 | 0,0 | 0,0 | 4120,3 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт автодорог по улицам 2-ая Уральская, Пугачева, Уральская, Новая, Загородная, Папанинцев, Пешкова, Циолковского, Котовского, 1-ая Песьянская, Комисса-ровой, пер.Красный, Хохрякова, Фурманова, Сосновская, Грибо-едова, Дальневосточная, Летчиков, Танкистов, Связистов в г.Артемовский | 8258,4 | 0,0 | 0,0 | 8258,4 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт автодороги по ул. Свердлова в г.Артемовский | 1639,5 | 0,0 | 0,0 | 1639,5 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт автодороги по ул. Паровозников в г.Артемовский | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 10. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала по ул. Конституции, 2-ая Красноармейская, Суворова в г.Артемовский | 1901,6 | 0,0 | 0,0 | 1901,6 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 11. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала по ул. Советская, Пархоменко, пер. Красный в г.Артемовский | 2396,9 | 0,0 | 0,0 | 2396,9 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 12. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала автодорог по ул. Бабушкина, Фрунзе, Горького, Декабристов в г.Артемовский | 2735,3 | 0,0 | 0,0 | 2735,3 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 13. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала автодорог по ул. Калинина, пер. Шевченко, Луначар-ского, Добролюбова, пер.Гоголя, Щорса, Чкалова, Челюскинцев, Дегтярева, пер. Дегтярева, пер.Школьный в г.Артемовский | 7569,2 | 0,0 | 0,0 | 7569,2 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 14. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала автодорог по ул. Кр. Партизан, Красный Луч, в г.Артемовский | 896,1 | 0,0 | 0,0 | 896,1 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 15. Грейдирование без добавления материала по улицам 2–ая Парко-вая, Металлистов, Лу-говая в г.Артемовский | 1147,7 | 0,0 | 0,0 | 1147,7 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 16. Грейдирование с добавлением материала по пер.Парковый, улице Диспетчерской в г.Артемовский | 1062,4 | 0,0 | 0,0 | 1062,4 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 17. Грейдирование с добавлением материала автодорог по ул. Торговая, Железнодорожников, Загородная, Зеленая, 2-ая Песьянская, 2-ая Челюскинцев, переулкам Торговый, Пушкина, в г.Артемовский | 4989,7 | 0,0 | 0,0 | 4989,7 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 18. Грейдирование с добавлением материала автодорог по пер. Советский, Спорта, ул. Колхозной, К.Либкнехта, Володарского в г.Артемовский | 1793,8 | 0,0 | 0,0 | 1793,8 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 19. Ремонт автодороги по ул. Комсомольская от д. №2 до д. №6 в г.Артемовский | 1080,0 | 0,0 | 0,0 | 1080,0 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 20. Содержание автомобильных дорог в с.Мостовское с подведомственной территорией | 1351,2 | 0,0 | 0,0 | 1351,2 | 2022 год | ТОМС с.Мостовское |
| 21. Ремонт профиля дорожного полотна по ул.Красных Партизан в с.Мостовское | 401,2 | 0,0 | 0,0 | 401,2 | 2022 год | ТОМС с.Мостовское |
| 22. Содержание автомобильных дорог в с.Мироново с подведомственной территорией | 1812,0 | 0,0 | 0,0 | 1812,0 | 2022 год | ТОМС с.Мироново |
| 23. Ремонт автодороги по ул.Советская в с.Мироново | 486,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 2022 год | ТОМС с.Мироново |
| 24. Ремонт автодороги по ул.Западная в с.Мироново | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 | 2022 год | ТОМС с.Мироново |
| 25. Ремонт автодороги по пер.Почтовому в с.Мироново | 125,3 | 0,0 | 0,0 | 125,3 | 2022 год | ТОМС с.Мироново |
| 26. Ремонт автодороги по ул.Свободы в с.Мироново | 432,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 2022 год | ТОМС с.Мироново |
| 27. Ремонт автодороги по ул.Совхозная в д.Родники | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 2022 год | ТОМС с.Мироново |
| 28. Ремонт автодороги по ул.Набережная в д.Родники | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 2022 год | ТОМС с.Мироново |
| 29. Содержание автомобильных дорог в с.Шогринское с подведомственной территорией | 968,8 | 0,0 | 0,0 | 968,8 | 2022 год | ТОМС с.Шогринское |
| 30. Ремонт автодороги по ул.8 Марта в с.Шогринское | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 2022 год | ТОМС с.Шогринское |
| 31. Содержание автомобильных дорог в п.Красногвардейский | 1767,3 | 0,0 | 0,0 | 1767,3 | 2022 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 32. Ремонт автодороги по ул.Анчутина – Ломоносова в п.Красногвардейский | 4680,0 | 0,0 | 0,0 | 4680,0 | 2022 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 33. Грейдирование с добавлением материала по ул.Чапаева, Советская, Маяковского, Лызлова/ Халтурина до М.Горького/ Халтурина, Красноармейская, Шмидта/ Лызлова до Красноармейской, Шаньгина в п.Красногвардейский | 5548,5 | 0,0 | 0,0 | 5548,5 | 2022 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 34. Ремонт автодороги по ул.Шмидта от реки до ул.Лызлова в п.Красногвардейский | 7620,0 | 0,0 | 0,0 | 7620,0 | 2022 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 35. Грейдирование автодорог с добавлением материала по пер.Новый – Спорта – Рабочей Молодежи – м.Горького, Новая, Декабристов, Калинина, Ленина, Пузанова в п.Красногвардейский  | 3928,5 | 0,0 | 0,0 | 3928,5 | 2022 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 36. Ремонт автодороги Пушкина/ Дзержинс-кого до Дзержинского/ Усиевича до Некрасова/ Усиевича (дорога МБОУ СОШ №14) в п.Красногвардейский | 2640,0 | 0,0 | 0,0 | 2640,0 | 2022 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 37. Ремонт автодороги по ул.Усиевича в п.Красногвардейский | 7200,0 | 0,0 | 0,0 | 7200,0 | 2022 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 38. Содержание автомобильных дорог в п.Незевай | 901,5 | 0,0 | 0,0 | 901,5 | 2022 год | ТОМС п.Незевай |
| 39. Ремонт автодорог по ул.Заводская, Школьная в п.Незевай | 1123,2 | 0,0 | 0,0 | 1123,2 | 2022 год | ТОМС п.Незевай |
| 40. Ремонт автодорог по ул.Первомайская, Пионерская, Октябрьская, Зеленая, Прифермская, пер.Рабочий, в п.Незевай | 2214,0 | 0,0 | 0,0 | 2214,0 | 2022 год | ТОМС п.Незевай |
| 41. Содержание автомобильных дорог в с.Лебедкино с подведомственной территорией | 786,0 | 0,0 | 0,0 | 786,0 | 2022 год | ТОМС с.Лебедкино |
| 42. Ремонт дорожного полотна по ул.Ленина в с.Лебедкино | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 2022 год | ТОМС с.Лебедкино |
| 43. Содержание автомобильных дорог в с.Покровское с подведомственной территорией | 2510,0 | 0,0 | 0,0 | 2510,0 | 2022 год | ТОМС с.Покровское |
| 44. Исправление профиля оснований гравийных с добав-лением нового мате-риала по ул.Свердлова, Пушкина, Декабристов, Колотилова, Кирова в с.Покровское | 2720,0 | 0,0 | 0,0 | 2720,0 | 2022 год | ТОМС с.Покровское |
| 45. Асфальтирование дороги по ул. 1-е Мая, Карла Либкнехта в с.Покровское | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 2022 год | ТОМС с.Покровское |
| 46. Исправление профиля оснований гравийных с добавле-нием нового материала по ул.Октябрьская, Лесная, пер.Сосновский, Калинина в с.Покровское | 1341,2 | 0,0 | 0,0 | 1341,2 | 2022 год | ТОМС с.Покровское |
| 47. Асфальтирование дороги от конторы ООО «Агрофирма «Артемовский» до ж.д. переезда, ул.Юбилейная в с.Покровское | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 2022 год | ТОМС с.Покровское |
| 48. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала по пер.Школьный, Белоусовский, Рябовский, ул.Южная, от ул.Калинина до кладбища в с.Покровс-кое, ул.Ретнева, авто-дорога в п.Заболотье  | 2910,0 | 0,0 | 0,0 | 2910,0 | 2022 год | ТОМС с.Покровское |
| 49. Содержание автомобильных дорог в п.Сосновый Бор с подведомственной территорией | 3200,0 | 0,0 | 0,0 | 3200,0 | 2022 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 50. Ремонт дороги (укладка асфальта) по ул. Береговая в п.Сосновый Бор | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2 000,0 | 2022 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 51. Ремонт дороги (ремонт асфальтового покрытия) по ул. Победы в п.Сосновый Бор | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 2022 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 52. Ремонт дороги (укладка асфальта) по ул. Строителей в п.Сосновый Бор | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 2022 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 53. Ремонт дороги (ремонт асфальтового покрытия) по ул.Школьная в с.Писанец | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 2022 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 54. Содержание автомобильных дорог в п.Буланаш | 6603,8 | 0,0 | 0,0 | 6603,8 | 2022 год | ТОМС п.Буланаш |
| 55. Грейдирование автодороги по пер.Западный в п.Буланаш | 738,0 | 0,0 | 0,0 | 738,0 | 2022 год | ТОМС п.Буланаш |
| 56. Грейдирование автодороги по ул.Береговая в п.Буланаш | 828,0 | 0,0 | 0,0 | 828,0 | 2022 год | ТОМС п.Буланаш |
| 57. Грейдирование автодороги по ул.Вахрушева в п.Буланаш | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2022 год | ТОМС п.Буланаш |
| 58. Асфальтирование автодороги по ул.Грибоедова в п.Буланаш | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 1540,0 | 2022 год | ТОМС п.Буланаш |
| 59. Содержание автомобильных дорог в с.Б.Трифоново с подведомственной территорией | 757,4 | 0,0 | 0,0 | 757,4 | 2022 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 60. Асфальтирование автодороги по ул.Совхозная в с.Б.Трифоново | 2500,00 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2022 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 61. Грейдирование с добавлением нового материала по улице Фрунзе в с. Б.Трифоново | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 2022 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 62. Разработка проекта и обустройство подъездной дороги от п.Кислянка к автодороге Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское  | 1600,00 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 2022 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 63. Грейдирование с добавлением нового материала по ул.Гагарина д.М.Трифоново | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 70,4 | 2022 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 64. Грейдирование с добавлением нового материала от примыкания к региональной дороги через п.Кислянка, ул.Гагарина к примыканию у д.М.Трифоново | 1120,0 | 0,0 | 0,0 | 1120,0 | 2022 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 65. Разработка проекта и обустройство дороги по ул.Советская от ул.Ворошилова с.Б.Трифоново | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 2022 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| **Итого** | **167042,5** | **0,0** | **0,0** | **167042,5** |  |  |
| На 2023 год |
| 1. Содержание улично-дорожной сети (автобусные маршруты, второстепенные дороги, автомобильный мост, остановки, тротуары) в г.Артемовский | 16360,9 | 0,0 | 0,0 | 16360,9 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт автодороги по ул.Дзержинского в г.Артемовский | 16980,4 | 0,0 | 0,0 | 16980,4 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт автодорог по ул. Гагарина, Терешковой в г.Артемовский | 10272,9 | 0,0 | 0,0 | 10272,9 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт автодороги по ул.Первомайская в г.Артемовский | 10153,1 | 0,0 | 0,0 | 10153,1 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 5. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. 1-ая Красноар-мейская, Бобровская, пер. Репина в г.Артемовский | 881,3 | 0,0 | 0,0 | 881,3 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 6. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Тельмана, Сосновая, Мичурина, Молокова, Короленко в г.Артемовский | 2965,2 | 0,0 | 0,0 | 2965,2 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 7. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Крылова, Кирова, Сметанина, Тимирязева, Бажова, Чайкиной, переулкам Тимирязева, Чернышова, Коммуны, Крылова, Пригородный, в г.Артемовский | 4480,6 | 0,0 | 0,0 | 4480,6 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 8. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Береговая, Циолковского в г.Артемовский | 798,8 | 0,0 | 0,0 | 798,8 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 9. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Котовского, Павлова, Комиссаровой, Заречная, XVIII Партсъезда, Кировский проезд, дорога в районе бывшего Райпотреб-союза в г.Артемовский | 2595,4 | 0,0 | 0,0 | 2595,4 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 10. Ремонт автодороги по ул. Радистов в г.Артемовский | 1872,0 | 0,0 | 0,0 | 1872,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 11. Ремонт автодороги по ул. Декабристов от ул.Технической до ул.Уральской в г.Артемовский | 2535,0 | 0,0 | 0,0 | 2535,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 12. Ремонт автодороги по пер.Сысолятина от ул.Физкультурников до ул. Техническая в г.Артемовский | 972,0 | 0,0 | 0,0 | 972,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 13. Содержание дорог в с.Мостовское с подведомственной территорией | 1405,3 | 0,0 | 0,0 | 1405,3 | 2023 год | ТОМС с.Мостовское |
| 14. Ремонт профиля дорожного полотна от д.№5 по ул.Пушкина до д.№3 по ул.Заречная в с.Мостовское | 365,3 | 0,0 | 0,0 | 365,3 | 2023 год | ТОМС с.Мостовское |
| 15. Содержание дорог в с.Мироново с подведомственной территорией | 1884,5 | 0,0 | 0,0 | 1884,5 | 2023 год | ТОМС с.Мироново |
| 16. Ремонт автодороги по ул.Набережная в с.Мироново | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 2023 год | ТОМС с.Мироново |
| 17. Ремонт автодороги по ул.Полевая в д.Родники | 486,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 2023 год | ТОМС с.Мироново |
| 18. Ремонт автодороги по ул.Уральская в с.Липино | 425,2 | 0,0 | 0,0 | 425,2 | 2023 год | ТОМС с.Мироново |
| 19. Ремонт автодороги по ул.Покровская в с.Липино | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 94,5 | 2023 год | ТОМС с.Мироново |
| 20. Содержание дорог в с.Шогринское с подведомственной территорией | 1007,5 | 0,0 | 0,0 | 1007,5 | 2023 год | ТОМС с.Шогринское |
| 21. Ремонт автодороги по ул.Свободы в с.Шогринское | 2250,0 | 0,0 | 0,0 | 2250,0 | 2023 год | ТОМС с.Шогринское |
| 22. Содержание дорог в п.Красногвардейский | 1838,0 | 0,0 | 0,0 | 1838,0 | 2023 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 23. Грейдирование с добавлением материала по ул.К. Маркса, Воровского, Перовской, Металлистов, Заводская, Школьная, Нагорная (до микрорайона Станочников), Арболитовая, Лермонтова, Кирова в п.Красногвардейский  | 4473,2 | 0,0 | 0,0 | 4473,2 | 2023 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 24. Грейдирование с добавлением материала по улицам .Химиков- Комсомольская, переулок Пархоменко через Кирова до Лермонтова, Крупской, Маяковского, Серова, Калганова в п.Красногвардейский  | 1792,8 | 0,0 | 0,0 | 1792,8 | 2023 год | ТОМС п.Красногвар-дейский |
| 25. Содержание дорог в п.Незевай | 921,8 | 0,0 | 0,0 | 921,8 | 2023 год | ТОМС п.Незевай |
| 26. Ремонт автодороги по ул.Новая в п.Незевай | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 179,6 | 2023 год | ТОМС п.Незевай |
| 27. Ремонт автодороги по ул.Совхозная в п.Незевай | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 2023 год | ТОМС п.Незевай |
| 28. Ремонт автодорог по ул.Привокзальная, Железнодорожная, Садовая, пер.Кузнечный в п.Незевай | 567,0 | 0,0 | 0,0 | 567,0 | 2023 год | ТОМС п.Незевай |
| 29. Ремонт проездов от ул.Зеленая, д.1 до ул.Пионерская, д.1, от ул.Зеленая, д.20 до ул.Первомайская, от ул.Первомайская до ул.Школьная, от д.2а ул.Новая до ул.Садовая, ул.Первомайская до ул.Школьная в п.Незевай | 377,1 | 0,0 | 0,0 | 377,1 | 2023 год | ТОМС п.Незевай |
| 30. Ремонт автодорог на свалку ТБО, кладбище в п.Незевай  | 1167,0 | 0,0 | 0,0 | 1167,0 | 2023 год | ТОМС п.Незевай |
| 31. Содержание дорог в с.Лебедкино с подведомственной территорией | 817,3 | 0,0 | 0,0 | 817,3 | 2023 год | ТОМС с.Лебедкино |
| 32. Ремонт дорожного полотна по ул.Пролетарская в с.Бичур | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 2023 год | ТОМС с.Лебедкино |
| 33. Содержание дорог в с.Покровское с подведомственной территорией | 2510,0 | 0,0 | 0,0 | 2510,0 | 2023 год | ТОМС с.Покровское |
| 34. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала по ул.М.Горького, Стриганова, Привокзальная, от ул,Ленина между д. №285 и №289 до д.№ 11 по ул.Колотилова, пер.Воробьевский, Луначарского в с.Покровское  | 2740,0 | 0,0 | 0,0 | 2740,0 | 2023 год | ТОМС с.Покровское |
| 35. Асфальтирование дороги по ул.Гагарина, Спортивная, Новая, с.Покровское – п.Заболотье, от ж.д. переезда 100 км Красные Орлы до областной автомобильной дороги Реж-Артемовский- Килачево в с.Покровское | 14300,0 | 0,0 | 0,0 | 14300,0 | 2023 год | ТОМС с.Покровское |
| 36. Содержание дорог в п.Сосновый Бор | 3300,0 | 0,0 | 0,0 | 3300,0 | 2023 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 37. Ремонт дороги (ремонт асфальтового покрытия) по ул.Тимирязева в п.Сосновый Бор | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2023 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 38. Ремонт дороги (укладка асфальтового покрытия) по ул.Комсомольская в п.Сосновый Бор | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2023 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 39. Ремонт дороги (укладка асфальтового покрытия) по ул.Калинина в с.Писанец | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2023 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 40. Ремонт дороги (ремонт асфальтового покрытия) с. Писанец по ул. Трактовая в с.Писанец | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 2023 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 41. Ремонт дороги (восстановление грунтовой дороги с трубчатым переездом) по ул. Заключевье в с.Писанец | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 2023 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 42. Содержание дорог в п.Буланаш | 6603,8 | 0,0 | 0,0 | 6603,8 | 2023 год | ТОМС п.Буланаш |
| 43. Грейдирование автодороги по пер.Белинского в п.Буланаш | 792,0 | 0,0 | 0,0 | 792,0 | 2023 год | ТОМС п.Буланаш |
| 44. Грейдирование автодороги по ул.Пархоменко в п.Буланаш | 882,0 | 0,0 | 0,0 | 882,0 | 2023 год | ТОМС п.Буланаш |
| 45. Грейдирование автодороги по ул.Трудовая в п.Буланаш | 2041,0 | 0,0 | 0,0 | 2041,0 | 2023 год | ТОМС п.Буланаш |
| 46. Асфальтирование автодороги по ул.Октябрьская в п.Буланаш | 2685,0 | 0,0 | 0,0 | 2685,0 | 2023 год | ТОМС п.Буланаш |
| 47. Содержание дорог в с.Б.Трифоново с подведомственной | 757,4  | 0,0 | 0,0 | 757,4 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 48. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Новая в с.Б.Трифоново | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 49. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Некрасова в с.Б.Трифоново | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 50. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Ворошилова в с.Б.Трифоново | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 51. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Чапаева в с.Б.Трифоново | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 240,0 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 52. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Набережная в с.Б.Трифоново | 320,0 | 0,0 | 0,0 | 320,0 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 53. Асфальтирование автодороги на кладбище в с.Б.Трифоново  | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 54. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Ленина в д.М.Трифоново | 970,0 | 0,0 | 0,0 | 970,0 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 55. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Лесная в п.Кислянка  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2023 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| **Итого** | **137603,2** | **0,0** | **0,0** | **137603,2** |  |  |
| На 2024 год |
| 1. Содержание улично-дорожной сети (автобусные маршруты, второстепенные дороги, автомобильный мост, остановки, тротуары, противопаводковые мероприятия) в г.Артемовский | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 16500,0 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт автодороги по улице Лермонтова в г.Артемовский | 3037,1 | 0,0 | 0,0 | 3037,1 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт автодороги по ул. Достоевского в г.Артемовский | 7855,7 | 0,0 | 0,0 | 7855,7 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт автодороги по ул. Пригородная в г.Артемовский | 9910,3 | 0,0 | 0,0 | 9910,3 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт автодороги по ул. Акулова в г.Артемовский | 6187,9 | 0,0 | 0,0 | 6187,9 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт автодороги по ул.Свободы в г.Артемовский | 7855,7 | 0,0 | 0,0 | 7855,71 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт автодороги п. Березняки, к Сборному пункту  | 4845,3 | 0,0 | 0,0 | 4845,3 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт автодороги по ул. Торговая от ул.Технической до ул.Уральской в г.Артемовский | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | 1584,0 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт автодороги по ул. Техническая в г.Артемовский | 5304,0 | 0,0 | 0,0 | 5304,0 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 10. Содержание дорог в с.Шогринское с подведомственной территорией | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 2024 год | ТОМС с.Шогринское |
| 11. Ремонт автодороги по ул.Советская в с.Шогринское | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 2024 год | ТОМС с.Шогринское |
| 12. Ремонт автодороги по пер.Южный в с.Шогринское | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 2024 год | ТОМС с.Шогринское |
| 13. Содержание дорог в п.Сосновый Бор  | 3400,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 | 2024 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 14. Ремонт дороги (укладка асфальтового покрытия) по пер.Космонавтов в с.Писанец | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2024 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 15. Ремонт дороги (укладка асфальтового покрытия) по ул.Павлика Морозова в с.Писанец  | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 2024 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 16. Содержание дорог в п.Буланаш | 6800,0 | 0,0 | 0,0 | 6800,0 | 2024 год | ТОМС п.Буланаш |
| 17. Содержание дорог в п.Красногвардейский | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2024 год | ТОМС п.Красногва-рдейский |
| 18. Содержание дорог в п.Незевай | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2024 год | ТОМС п.Незевай |
| 19. Содержание дорог в с.Б.Трифоново с подведомственной территорией | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 2024 год | ТОМС с.Б.Трифоново |
| 20. Содержание дорог в с.Лебедкино с подведомственной территорией | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 2024 год | ТОМС с.Лебедкино |
| 21. Содержание дорог в с.Мироново с подведомственной территорией | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2024 год | ТОМС с.Мироново |
| 22. Содержание дорог в с.Мостовское с подведомственной территорией | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 2024 год | ТОМС с.Мостовское |
| 23. Содержание дорог в с.Покровское с подведомственной территорией | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 2024 год | ТОМС с.Покровское |
| **Итого** | **90455,0** | **0,0** | **0,0** | **90455,0** |  |  |

**План реализации**

Мероприятия **Строительство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, расположенных вблизи автомобильных дорог**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| На 2021 год |
| 1. Капитальный ремонт тротуара по ул.Уральс-кая в г.Артемовский | 7326,5 | 0,0 | 0,0 | 7326,5 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 2. Капитальный ремонт тротуара по ул.Советс-кая в г.Артемовский | 8441,2 | 0,0 | 0,0 | 8441,2 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 3. Капитальный ремонт тротуара по ул. Карла Маркса в .Артемовский | 11063,5 | 0,0 | 0,0 | 11063,5 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт тротуара по ул.Дзержинского в г.Артемовский | 266,6 | 0,0 | 0,0 | 266,6 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт тротуара по ул.Пригородная в г.Артемовский | 706,7 | 0,0 | 0,0 | 706,7 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт тротуара по ул.Энгельса в г.Артемовский | 870,5 | 0,0 | 0,0 | 870,5 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт тротуара по ул.Вайнера, Чайковс-кого, 9 Января в г.Артемовский | 626,9 | 0,0 | 0,0 | 626,9 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 8. Проектирование тротуара по ул.Горняков в г.Артемовский | 331,7 | 0,0 | 0,0 | 331,7 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт тротуара по ул.Комсомольская в п.Буланаш | 1062,6 | 0,0 | 0,0 | 1062,6 | 2021 год | ТОМС п.Буланаш |
| 10. Устройство ограждения вдоль тротуара ул.Коммунальная – Кутузова, Грибоедова,1 в п.Буланаш | 401,9 | 0,0 | 0,0 | 401,9 | 2021 год | ТОМС п.Буланаш |
| 11. Проектирование тротуара по ул.Победы, пер.Мичурина в п.Буланаш | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2021 год | ТОМС п.Буланаш |
| 12. Проектирование тротуара по ул.Войкова в п.Красногвардейский | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 220,0 | 2021 год  | ТОМСп.Красногвар-дейский |
| 13. Устройство тротуара по ул.Шмидта в п.Красногвардейский | 142,2 | 0,0 | 0,0 | 142,2 | 2021 год  | ТОМСп.Красногвар-дейский |
| 14. Ремонт тротуаров в п.Сосновый Бор | 742,1 | 0,0 | 0,0 | 742,1 | 2021 год | ТОМС п.Сосновый Бор |
| 15. Проектирование тротуара по ул.Молодежная в с.Мироново | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 2021 год | ТОМС с.Мироново |
| 16. Устройство тротуара по ул.Молодежная в с.Мироново | 358,7 | 0,0 | 0,0 | 358,7 | 2021 год | ТОМС с.Мироново |
| 17. Проектирование тротуара по ул.Стриганова в с.Покровское | 295,9 | 0,0 | 0,0 | 295,9 | 2021 год | ТОМС с.Покровское |
| 18. Устройство тротуара пер.Прозводственный, ул.8 Марта в с.Шогринское | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2021 год | ТОМС с.Шогринское |
| **Итого** | **33902,0** | **0,0** | **0,0** | **33902,0** |  |  |
| На 2022 год |
| 1. Ремонт тротуара по ул.Физкультурников (четная, нечетная сторона) в г.Артемовский | 3564,0 | 0,0 | 0,0 | 3564,0 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт тротуара по ул.Почтовая от ул.Физкультурников до ул.Техническая в г.Артемовский | 486,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт тротуаров по ул.Карла Либкнехта, Спортивная, Новая в с.Покровское | 5300,0 | 0,0 | 0,0 | 5300,0 | 2022 год | ТОМС с.Покровское |
| 4. Устройство тротуара по ул.Стриганова в с.Покровское | 5704,6 | 0,0 | 0,0 | 5704,6 | 2022 год | ТОМС с.Покровское |
| 5. Разработка проекта и устройство тротуара по ул.Советская от ул.Совхозная (МБОУ СОШ №5) до ул.Фурма-нова в с.Б.Трифоново | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2022 год |  ТОМС с.Б.Трифоново |
| 6. Устройство тротуара по ул.Войкова в п.Красногвардейский | 2422,9 | 0,0 | 0,0 | 2422,9 | 2022 год | ТОМСп.Красногвар-дейский |
| **Итого** | **11350,0** | **0,0** | **0,0** | **11350,0** |  |  |
| На 2023 год |
| 1. Ремонт тротуара по пер.Сысолятина (нечетная сторона) в г.Артемовский | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 2. Разработка проекта и устройство тротуара по ул.Ленина в д.М.Трифоново | 3500,0 | 0,0 | 0,0 | 3500,0 | 2023 год |  ТОМС с.Б.Трифоново |
| **Итого** | **4229,0** | **0,0** | **0,0** | **4229,0** |  |  |
| На 2024 год |
| 1. Ремонт тротуара по ул.Почтовая (нечетная сторона) в г.Артемовский | 1166,0 | 0,0 | 0,0 | 1166,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1166,0** | **0,0** | **0,0** | **1166,0** |  |  |

**План реализации**

Мероприятия **Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| На 2021 год |
| 1. Ремонт дворового проезда по ул.Терешко-вой, 2А в г.Артемовский | 433,7 | 0,0 | 0,0 | 433,7 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт дворового проезда по ул.Первомайская, 55 в г.Артемовский | 566,3 | 0,0 | 0,0 | 566,3 | 2021 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** |  |  |
| На 2022 год |
| 1. Ремонт дворового проезда по ул.Терешковой, 14 в г.Артемовский | 792,0 | 0,0 | 0,0 | 792,0 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт дворового проезда по ул.Паровозников, 32 в г.Артемовский | 1262,2 | 0,0 | 0,0 | 1262,0 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт дворового проезда по ул.Лесная, 22 в г.Артемовский | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт дворового проезда по ул.Лермон-това, 11 в г.Артемовский | 808,5 | 0,0 | 0,0 | 808,5 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт дворового проезда по ул.Свободы, 42/1 в г.Артемовский | 462,0 | 0,0 | 0,0 | 462,0 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт дворового проезда по ул.Свободы,51 в г.Артемовский | 981,8 | 0,0 | 0,0 | 981,8 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт дворового проезда по ул.Мира,2 в г.Артемовский | 577,5 | 0,0 | 0,0 | 577,5 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт дворового проезда по ул.Гагарина, 1А в г.Артемовский | 635,2 | 0,0 | 0,0 | 635,2 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт дворового проезда по ул.Пролетарская, 44-48 в г.Артемовский | 895,1 | 0,0 | 0,0 | 895,1 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **7008,3** | **0,0** | **0,0** | **7008,3** |  |  |
| На 2023 год |
| 1. Ремонт дворового проезда по ул.Садовая между домами 3 и 11, ул.Банковская, 8 в г.Артемовский | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1125,0** | **0,0** | **0,0** | **1125,0** |  |  |
| На 2024 год |
| 1. Ремонт дворового проезда по ул.Ленина, д. 14 -18 в г.Артемовский | 1822,5 | 0,0 | 0,0 | 1822,5 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1822,5** | **0,0** | **0,0** | **1822,5** |  |  |

Ответственные исполнители:

Директор МКУ ЖКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Шуклин/

И.о. председателя ТОМС п.Незевай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Шавкунов/

Председатель ТОМС п.Красногвардейский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.В. Наталока/

Председатель ТОМС с.Шогринское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.А. Шавкунов/

Председатель ТОМС с.Мироново \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.В. Серебренников/

Председатель ТОМС с.Мостовское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Беспамятных/

Председатель ТОМС с.Лебедкино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Н. Ситников/

Председатель ТОМС с.Покровское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.С. Авдеев/

Председатель ТОМС п.Сосновый Бор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.А. Королева/

И.о. председателя ТОМС п.Буланаш \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Губанов/

Председатель ТОМС с.Б.Трифоново \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Шмурыгин/

Сост. Н.Ю. Дьячкова, Е.С. Миронов

Тел. 2-40-62, 2-47-80