Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года» за 2020 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года» за 2020 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы:

- обеспечены мероприятия по рациональному, безопасному природопользованию и обеспечению экологической безопасности на территории Артемовского городского округа;

- реализованы мероприятия по обеспечению и развитию дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства;

- обеспечены условия для реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года».

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2020 год – 234 501,7 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2020 год – 214 760,3 тыс. рублей.

Значение Q1 – 0,92 по шкале оценки полноты финансирования – «неполное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 95,8 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 0,96 – «высокая результативность».

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года» – «4» «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».