Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от ________________ № _______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2022 ГОДА»

### ПАСПОРТ

### Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года»

| Ответственный исполнитель программы | Управление по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа, Муниципальное казенное учреждение Артемовского городского округа «Жилкомстрой» |
| --- | --- |
| Сроки реализации программы | 2018-2022 годы |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства территорий Артемовского городского округа |
| Задачи программы | 1.Благоустройство общественных территорий (парки, скверы и т.д.). 2.Благоустройство дворовых территорий. 3. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Артемовского городского округа. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | 1.Количество благоустроенных общественных территорий. 2.Площадь благоустроенных общественных территорий. 3.Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий. 4.Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. 5.Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий. 6.Площадь благоустроенных дворовых территорий. 7.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. 8.Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования). 9.Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в подпрограмму. 10.Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий. 11.Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в подпрограмму. 12.Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. |
| Объемы и источники финансирования программы по годам реализации, тыс. руб. | ВСЕГО: ___________ тыс. руб. в том числе: 2018 год – ___________ тыс. руб. 2019 год – ___________ тыс. руб. 2020 год – ___________ тыс. руб. 2021 год – ___________ тыс. руб. 2022 год – ___________ тыс. руб. из них: областной бюджет: ________ тыс. руб. в том числе: 2018 год – ___________ тыс. руб. 2019 год – ___________ тыс. руб. 2020 год – ___________ тыс. руб. 2021 год – ___________ тыс. руб. 2022 год – ___________ тыс. руб. местный бюджет: _________ тыс. руб. в том числе: 2018 год – ___________ тыс. руб. 2019 год – ___________ тыс. руб. 2020 год – ___________ тыс. руб. 2021 год – ___________ тыс. руб. 2022 год – ___________ тыс. руб. внебюджетные источники: _________ тыс. руб. в том числе: 2018 год – ___________ тыс. руб. 2019 год – ___________ тыс. руб. 2020 год – ___________ тыс. руб. 2021 год – ___________ тыс. руб. 2022 год – ___________ тыс. руб. Объем средств на 2018-2022 годы будет сформирован после определения дворовых и общественных территорий, объемов и стоимости работ. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | -создание благоприятной среды обитания; -обеспечение условий для отдыха и спорта; -повышение комфортности проживания населения; -обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения; -увеличение благоустроенных общественных территорий; -увеличение благоустроенных дворовых территорий. |
| Адрес размещения программы в сети «Интернет» | www.artemovsky66.ru |

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации программы

В состав Артемовского городского округа входят населенные пункты: г. Артемовский, п. Березняки, п. Буланаш,  п. Красногвардейский, с. Большое Трифоново, п. Кислянка, д. Малое Трифоново, с. Лебедкино, с. Антоново, с. Бичур, п. Боровской,  с. Мироново, д. Бучино, с. Липино, д. Луговая, д. Родники, с. Мостовское, д. Лисава, д. Налимово, п. Незевай, с. Покровское, п. Заболотье, п. Сосновый Бор, п. Белый Яр, с. Писанец, с. Шогринское, с. Сарафаново, п. Брагино.

В Артемовском городском округе-582 многоквартирных дома, 170 дворовых территорий, из них - 165 нуждаются в благоустройстве. Общая суммарная площадь дворовых территорий составляет 340 тыс.кв.м., из них нуждающихся в благоустройстве - 330 тыс. кв.м.

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на сегодняшний день в целом полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтобетонное покрытие внутридворовых проездов и пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.). Асфальтобетонное покрытие дворовых территорий многоквартирных домов имеет высокий физический износ.

В недостаточном объеме производились работы в границах дворовых территорий многоквартирных домов по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения представлены, в основном, зрелыми или переросшими деревьями, отсутствуют газоны, не устроены цветники.

В ряде дворовых территорий многоквартирных домов отсутствует наружное освещение, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных детских спортивно-игровых площадок. Отсутствуют специально оборудованные парковки, что приводит к хаотичной стоянке транспортных средств.

Надлежащее состояние дворовых территорий многоквартирных домов является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетичной городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтобетонного покрытия проездов, пешеходных зон, озеленения, освещения дворовых территорий многоквартирных домов на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.        К благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

В Артемовском городском округе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.), благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

Суммарная площадь общественных территорий в Артемовском городском округе составляет 12000 кв. м. (общее количество-5, нуждающихся в благоустройстве-5).

Для решения вышеуказанных проблем требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Артемовского городского округа с привлечением населения, наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной программы.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия городской среды, комфортное современное «общественное пространство», улучшение внешнего облика города, повысить комфортность проживания населения города, повышения массовой культуры, увеличить площадь зелёных зон, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий многоквартирных домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений в границах дворовых территорий многоквартирных домов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства Артемовского городского округа определены в соответствии с приоритетами и целями государственной политики в сфере благоустройства. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта является создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной городской инфраструктуры, благоустройство территорий.

Целью программы является: повышение уровня благоустройства  территорий Артемовского городского округа

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

Задача 1. Благоустройство не менее 1 общественной территории (парки, скверы и т.д.).

Задача 2. Благоустройство не менее 2 дворовых территорий.

Задача 3. Вовлеченность заинтересованных граждан, организаций  в реализацию мероприятий по благоустройству территории Артемовского городского округа.

Цели, задачи и целевые показатели программы приведены в Приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению программы

В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий Артемовского городского округа ожидаются следующие результаты:

-создание благоприятной среды обитания;

-обеспечение условий для отдыха и спорта;

-повышение комфортности проживания населения;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

-снижение доли неблагоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

Перечень основных мероприятий программы приведён в Приложении № 2 к муниципальной программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должны быть выполнены с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения:

1.При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2.В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории необходимо учитывать следующие требования при выполнении работ по благоустройству:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов и т.д.

3. В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории в подпрограмму общественной комиссией учитываются требования при выполнении работ по благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;

-размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

Минимальный перечень работ:

а) ремонт дворовых проездов;

б) обеспечение освещения дворовых территорий;

в) установка скамеек;

г) установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ:

а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;

б) оборудование автомобильных парковок;

в) озеленение территории;

г) иные виды работ.

Для реализации программы определена нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ (Приложение № 3 к муниципальной программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в подпрограмму, приведён в Приложении № 4 к муниципальной программе.

|  | Приложение № 3 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2022 года» |

| Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ. |
| --- |
| 1. Ремонт дворовых проездов |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней растительности | 100 м2 | 0,04 | 442,13 |
| 2 | разработка грунта с перемещением до 10 м. бульдозерами мощностью 59 кВт | 1000 м3 | 0,0513 | 48,64 |
| 3 | устройство подстилающих слоев и выравнивания основания из щебня | 1000 м3 | 0,6669 | 24774,31 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ | 1000 м2 | 0,513 | 133736,42 |
| 5 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня | 1000 м2 | 0,513 | 24799,24 |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия | 100 мп | 1,36 | 10238,83 |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 84,029 | 103260,94 |
| 8 | Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 | шт | 136 | 20841,41 |

2. Обеспечение освещения дворовых территорий

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Прокладка провода по фасаду здания | м | 101 |
| 2 | Установка кронштейна | шт | 2 352 |
| 3 | Установка светильника | шт | 1 877 |
| 4 | Установка выключателя | шт | 70 |
| 5 | Установка фотоэлемента | шт | 312 |
| 6 | Установка распределительной коробки | шт | 686 |
| 7 | Прокладка труб гофра для защиты проводов | м | 31 |
| 8 | Затягивание провода в трубы | м | 8 |
| 10 | Установка опоры СВ-110-5 | шт | 2 765 |
| 11 | Подвес провода СИП | м | 101 |
| 12 | Демонтаж светильника | шт | 732 |
| 13 | Демонтаж провода с фасада | м | 24 |
| 14 | Демонтаж опоры | шт | 709 |
| 15 | Сверление отверстий в кирпиче | 1 отв. | 15 |
|  | Материалы |  |  |
| 17 | Провод ВВГ 3*2,5 | м | 34,27 |
| 18 | Провод ВВГ 3*1,5 | м | 21,12 |
| 19 | Опора СВ-110-5 | шт | 9 700 |
| 23 | Фотоэлемент | шт | 367 |
| 24 | Автоматический выключатель 16А | шт | 91,38 |
| 25 | Выключатель | шт | 54,52 |
| 26 | Гофротруба | м | 4,91 |
| 27 | Труба полипропиленовая | м | 48,00 |
| 28 | Светодиодный светильник (с датчиком движения) | шт | 1 420 |
| 29 | Светильник светодиодный LED | шт | 5 750 |
| 30 | Кронштейн для светильников | шт | 482,86 |
| 31 | Провод СИП 2*16 | м | 33,26 |
| 32 | Провод СИП 4*16 | м | 57,37 |
| 33 | Провод СИП 4*25 | м | 80,09 |
| 34 | Изолента ПВХ | шт | 37,24 |
| 35 | Коробка распределительная (IP-54) | шт | 72,50 |
| 36 | Клипса | шт | 7,96 |
| 37 | Дюбель-гвоздь (быстрый монтаж) | шт | 3,50 |
| 38 | Рейка DIN 30см | шт | 17,95 |
| 39 | Шина нулевая | шт | 347,93 |

3. Установка скамеек

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки скамьи | шт | 1040,78 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Скамья бульварная без спинки БС-1 | шт | 5817,51 |

4. Установка урны для мусора

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
| 1 | Стоимость установки урны | шт | 333,05 |
|  | Оборудование |  |  |
| 2 | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт | 4356,48 |

5. Оборудование детских и (или) спортивных площадок

| № | Вид работы | Ед. измерения | Количество | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |  |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней растительности | 100 м2 | 4,2 | 1495,93 |
| 2 | разработка грунта с перемещением до 10 м. бульдозерами мощностью 59 кВт | 1000 м3 | 0,042 | 57,223 |
| 3 | устройство подстилающих слоев и выравнивания основания из щебня | 1000 м3 | 0,546 | 18782,27 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ | 1000 м2 | 0,42 | 92792,70 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия | 100 мп | 0,86 | 28530,77 |
| 6 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 68,796 | 84536,84 |
| 7 | Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 | шт | 86 | 15549,39 |

| 6. Оборудование автомобильных парковок |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней растительности | 100 м2 | 0,04 | 442,13 |
| 2 | разработка грунта с перемещением до 10 м. бульдозерами мощностью 59 кВт | 1000 м3 | 0,0513 | 48,64 |
| 3 | устройство подстилающих слоев и выравнивания основания из щебня | 1000 м3 | 0,6669 | 24774,31 |
| 4 | Устройство покрытия толщиной 3 см из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ | 1000 м2 | 0,513 | 133736,42 |
| 5 | Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением щебня | 1000 м2 | 0,513 | 24799,24 |
| 6 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытия | 100 мп | 1,36 | 10238,83 |
| 7 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 84,029 | 103260,94 |
| 8 | Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016м3 | шт | 136 | 20841,41 |

| 7. Озеленение территории |
| --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Количество | Стоимость с НДС в руб. |
| 1 | Планировка участка механизированным способом | 100 м2 | 24,0225 | 5185,90 |
| 2 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 24,0225 | 143634,5 |
| 3 | Посадка деревьев и кустарников с комам земли размером 1,0*1,0*0,6 | 10 деревьев | 2,5 | 11119,52 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды в Артемовском городском округе

до 2022 года»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовой территории, включенных в подпрограмму.

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории (далее - дизайн-проект), включенной в подпрограмму  «Формирование комфортной городской среды» (далее - Порядок).

2. Для целей Порядка  применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн - проекта обеспечивается заинтересованными лицами.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор.

5. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.

Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

6. Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

6.1. осмотр дворовой территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

6.2. разработка дизайн - проекта;

6.3. согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории  с представителем заинтересованных лиц;

6.4. утверждение дизайн-проекта общественной комиссией по реализации программы «Формирование комфортной городской среды»

7. Представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения.

8. Дизайн - проект утверждается общественной  комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии.