Администрация  Артемовского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2022		                                                                             № 285-ПА

О внесении изменений в  дорожную карту по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках муниципальной  программы  «Развитие системы образования   Артемовского городского округа на период 2019 - 2024 годов»

С целью реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования   Артемовского городского округа на период 2019 - 2024 годов», руководствуясь статьями  30, 31 Устава Артемовского городского округа,

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в дорожную карту по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках муниципальной программы  «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019 - 2024 годов», утвержденную постановлением Администрации Артемовского городского округа от 03.03.2022 № 205-ПА «Об утверждении дорожной карты и состава рабочей группы по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках муниципальной  программы  «Развитие системы образования   Артемовского городского округа на период 2019 - 2024 годов»», изложив её в следующей редакции (Приложение).

2. Постановление разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского городского округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Артемовского городского округа	                    		      К.М. Трофимов

Приложение

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 28.03.2022 № 285-ПА

Приложение 1

к постановлению Администрации

Артемовского городского округа

от 03.03.2022 № 205-ПА

Дорожная карта по реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках муниципальной программы  «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019 - 2024 годов

| № | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы по реализации проекта | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | постановление Администрации Артемовского городского округа | не позднее 1 марта 2022 года |
| 2. | Обеспечение формирования плана деятельности родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ лицей № 21 | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | план деятельности родительского общественного контроля по вопросам обсуждения и согласования дизайнерских и иных проектных решений совместно с педагогическими работниками в рамках подготовки и проведения капитального ремонта здания МАОУ лицей № 21 | не позднее 1 марта 2022 года |

| 3. | Организация на муниципальном уровне «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | протокольное решение родительского общественного контроля на сайте Управления образования АГО и МАОУ лицей № 21 | не позднее 1 марта 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Объявление закупок с целью проведения капитального ремонта МАОУ лицей № 21 | МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.) | размещение извещений в ЕИС о проведении закупок | не позднее 11 марта 2022 года |
| 5. | Рассмотрение обращений, поступивших на «горячую линию», о мероприятиях, реализуемых в рамках программы | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | информационные материалы для родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по результатам рассмотрения наиболее часто встречающихся вопросов | на протяжении реализации проекта, ответ на обращение не позднее 5 рабочих дней с даты получения |
| 6. | Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся в МАОУ лицей № 21 | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | план по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся МАОУ лицей № 21 | не позднее 01 апреля 2022 года |
| 7. | Объявление закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения МАОУ лицей № 21 средствами обучения и воспитания | МКУ ЖКС (Шуклин А.Ю.) | размещение извещений в ЕИС о проведении закупок | не позднее 01 мая 2022 года |
| 8. | Проведение анализа потребности обновления в МАОУ лицей № 21 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | информационно- аналитическая справка | не позднее 01 мая 2022 года |
| 9. | Обеспечение обновления в МАОУ лицей № 21 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | информационно- аналитическая справка | не позднее 1 сентября 2022 года |
| 10. | Проведение анализа потребности обеспечения в МАОУ лицей № 21 требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | информационно- аналитическая справка | не позднее 01 мая 2022 года |
| 11. | Организация в МАОУ лицей № 21 обеспечения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | информационно- аналитическая справка | не позднее дня окончания капитального ремонта в МАОУ лицей № 21 |
| 12. | Составление плана дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МАОУ лицей № 21, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей Администрации Артемовского городского округа и педагогических работников МАОУ лицей № 21 | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | план дополнительного профессионального образования | не позднее 01 мая 2022 года |
| 13. | Организация дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в МАОУ лицей № 21, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей Администрации Артемовского городского округа и педагогических работников МАОУ лицей № 21 | Управление образования Артемовского городского округа (Багдасарян Н.В.) | документы о повышении квалификации педагогических работников | не позднее 01 ноября 2022 года |