**Информация**

**о результатах плановой камеральной** **проверки в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры им. А.С. Попова**

Финансовым управлением Администрации Артемовского городского округа в период с 10 октября 2022 года по 18 ноября 2022 года проведена проверка соблюдения требований законодательства о закупках в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в Муниципальном бюджетном учреждении культуры Артемовского городского округа Дворец Культуры им. А.С. Попова за 2020 - 2021 годы (далее – Финансовое управление, Заказчик, МБУК ДК им. А.С. Попова).

Проверкой выявлены следующие нарушения:

1. Обоснование начальной максимальной цены контракта (далее - НМЦК), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), МБУК ДК им. А.С. Попова в 2020 году не осуществлялось по отдельным закупкам, а в 2021 году не осуществлялось по всем закупкам, документы по обоснованию НМЦК отсутствовали, Заказчиком запросы потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям) не направлялись;
2. В проверяемом периоде в результате ненадлежащего исполнения процедуры приемки товара в отсутствие документов, подтверждающих их качество, выявлены факты неправомерного осуществления МБУК ДК им. А.С. Попова расходов на оплату товара качество и происхождение которого документально не подтверждено;
3. Выявлены факты не соблюдения Заказчиком сроков и порядка оплаты за поставленный товар;
4. Выявлены факты заключения Заказчиком договоров на проведение работ по промывке и гидравлическому испытанию системы отопления здания МБУК ДК им. А.С. Попова без обоснования цены, условиями договоров не был определен объем работы (локальный сметный расчет не составлялся);
5. Выявлен факт приемки Заказчиком поставленного товара, не соответствующего условиям договора;
6. В результате ненадлежащей приемки при ремонте кровли, МБУК ДК им. А.С. Попова оплатило подрядчику фактически неустановленные материалы.

Директору МБУК ДК им. А.С. Попова направлено представление об устранении выявленных нарушений. Информация о результатах контрольного мероприятия доведена до сведения первого заместителя главы Артемовского городского округа, исполняющего полномочия главы Артемовского городского округа, Управления культуры Администрации Артемовского городского округа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.

Копия акта проверки направлена в Артемовскую городскую прокуратуру.

Начальник Финансового управления Н.Н. Шиленко