|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Заместитель главы Администрации Артемовского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Миронов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_  Руководитель финансовой службы ГРБС зав. отделом по учету и отчетности  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Собина  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Утверждаю:  Руководитель ГРБС  Глава Артемовского городского округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.М. Трофимов  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |

**План реализации**

Мероприятия **Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия,  тыс. руб. | | | | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| На 2022 год | | | | | | |
| 1. Ремонт автодороги по ул. 9 Января на всем протяжении в г.Артемовский | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 4500,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт автодороги по ул. Чапаева на всем протяжении в г.Артемовский | 3755,69 | 0,00 | 0,00 | 3755,69 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт автодороги по ул. Станиславского на всем протяжении в г.Артемовский | 3806,00 | 0,00 | 0,00 | 3806,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ямочный ремонт по УДС в г.Артемовский | 1244,31 | 0,00 | 0,00 | 1244,31 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 5. Содержание автодороги п.Буланаш | 8564,90 | 0,00 | 0,00 | 8564,90 | 2022 год | ТУ п. Буланаш |
| 6. Содержание автодороги п.Красногвардейский | 4471,00 | 0,00 | 0,00 | 4471,00 | 2022 год | ТУ п.Красногвардейский |
| 7. Содержание автодороги п.Незевай | 1158,00 | 0,00 | 0,00 | 1158,00 | 2022 год | ТУ п. Незевай |
| 8. Содержание автодороги п.Сосновый бор с подведомственной территорией п. Белый Яр, с. Писанец | 2154,00 | 0,00 | 0,00 | 2154,00 | 2022 год | ТУ п.Сосновый |
| 9. Содержание автодороги с. Большое Трифоново с подведомственной территорией д.Малое Трифоново, п.Кислянка, п.Березники | 1165,00 | 0,00 | 0,00 | 1165,00 | 2022 год | ТУ с. Большое Трифоново |
| 10. Содержание автодороги с.Лебедкино с подведомственной территорией п.Боровской, с.Антоново, с.Бичур | 1462,00 | 0,00 | 0,00 | 1462,00 | 2022 год | ТУ с.Лебедкино |
| 11. Содержание автодороги с.Мироново с подведомственной территорией д.Бучино, д.Луговая, д.Родники, с.Липино | 2744,00 | 0,00 | 0,00 | 2744,00 | 2022 год | ТУ с.Мироново |
| 12. Содержание автодороги с.Мостовское с подведомственной территорией д.Лисава, д.Налимово | 1630,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,00 | 2022 год | ТУ с.Мостовское |
| 13. Содержание автодороги с.Покровское | 1174,00 | 0,00 | 0,00 | 1174,00 | 2022 год | ТУ с.Покровское |
| 14. Ремонт автодороги по улицам Кирова, Декабристов с.Покровское | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 2022 год | ТУ с.Покровское |
| 15. Содержание автодороги с.Шогринское с подведомственной территорией с.Сарафаново | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 2022 год | ТУ с.Шогринское |
| 16. Содержание автодорог, второстепенных дорог, остановочных комплексов, автомоста, подъездов к дворовым проездам, дорожных знаков, пешеходных ограждений, противопаводковые мероприятия, разметка | 21832,90 | 0,00 | 0,00 | 21832,90 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 17. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановочных комплексов "Кирова", "ЦЭММ", микрорайон "Ключи" | 378,40 | 0,00 | 0,00 | 378,40 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 18. Установка дорожных знаков | 345,79 | 0,00 | 0,00 | 345,79 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 19. Содержание тротуаров | 2741,26 | 0,00 | 0,00 | 2741,26 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **65812,25** | **0,00** | **0,00** | **65812,25** |  |  |
| На 2023 год | | | | | | |
| 1. Ремонт автодороги по улице Лермонтова в г.Артемовский | 4038,8 | 0,0 | 0,0 | 4038,8 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт автодороги по ул. Достоевского в г.Артемовский | 8926,6 | 0,0 | 0,0 | 8926,6 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт автодороги п. Березняки, к Сборному пункту | 2948,6 | 0,0 | 0,0 | 2948,6 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт автодороги по ул. Торговая от ул.Технической до ул.Уральской в г.Артемовский | 1584,0 | 0,0 | 0,0 | 1584,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт автодороги по ул. Строителей в г.Артемовский | 3786,1 | 0,0 | 0,0 | 3786,1 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт автодорог по улицам 2-ая Уральская, Пугачева, Уральская, Новая, Загородная, Папанинцев, Пешкова, Циолковского, Котовского, 1-ая Песьянская, Комисса-ровой, пер.Красный, Хохрякова, Фурманова, Сосновская, Грибоедова, Дальневосточная, Летчиков, Танкистов, Связистов в г.Артемовский | 7060,86 | 0,0 | 0,0 | 7060,86 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт автодороги по ул. Свердлова в г.Артемовский | 5137,70 | 0,0 | 0,0 | 5137,70 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт автодороги по ул. Паровозников в г.Артемовский | 1349,90 | 0,0 | 0,0 | 1349,90 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 9. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала по ул.Конституции,  2-ая Красноармейская, Суворова в г.Артемовский | 1901,60 | 0,0 | 0,0 | 1901,60 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 10. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала по ул.Советская, Пархоменко, пер.Красный в г.Артемовский | 2396,90 | 0,0 | 0,0 | 2396,90 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 11. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала автодорог по ул. Бабушкина, Фрунзе, Горького, Декабристов в г.Артемовский | 2735,30 | 0,0 | 0,0 | 2735,30 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 12. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала автодорог по ул. Калинина, пер. Шевченко, Луначар-ского, Добролюбова, пер.Гоголя, Щорса, Чкалова, Челюскинцев, Дегтярева, пер.Дегтя-рева, пер.Школьный в г.Артемовский | 7569,20 | 0,0 | 0,0 | 7569,20 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 13. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала автодорог по ул. Кр. Партизан, Красный Луч, в г.Артемовский | 896,1 | 0,0 | 0,0 | 896,1 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 14. Грейдирование без добавления материала по улицам 2–ая Парковая, Металлистов, Луговая в г.Артемовский | 3147,70 | 0,0 | 0,0 | 3147,70 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 15. Грейдирование с добавлением материала по пер.Парковый, ул.Диспетчерской в г.Артемовский | 3062,40 | 0,0 | 0,0 | 3062,40 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 16. Грейдирование с добавлением материала автодорог по ул.Торговая, Железнодорожников, Загородная, Зеленая,  2-ая Песьянская,  2-ая Челюскинцев, переулкам Торговый, Пушкина в г.Артемовский | 4989,70 | 0,0 | 0,0 | 4989,70 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 17. Грейдирование с добавлением материала автодорог по пер. Советский, Спорта, ул. Колхозной, К.Либкнехта, Володарского в г.Артемовский | 3793,80 | 0,0 | 0,0 | 3793,80 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 18. Ремонт автодороги по ул. Комсомольская от д. №2 до д. №6 в г.Артемовский | 1040,00 | 0,0 | 0,0 | 1040,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 19. Содержание автомобильных дорог в с.Мостовское с подведомственной территорией | 1630,00 | 0,0 | 0,0 | 1630,00 | 2023 год | ТУ с.Мостовское |
| 20. Ремонт профиля дорожного полотна от д.№5 по ул.Пушкина до д.№3 по ул.Заречная, Красных партизан в с.Мостовское | 766,50 | 0,0 | 0,0 | 766,50 | 2023 год | ТУ с.Мостовское |
| 21. Содержание автомобильных дорог в с.Мироново с подведомственной территорией | 2744,00 | 0,0 | 0,0 | 2744,00 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 22. Ремонт автодороги по ул.Советская в с.Мироново | 486,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 23. Ремонт автодороги по ул.Западная в с.Мироново | 729,0 | 0,0 | 0,0 | 729,0 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 24. Ремонт автодороги по пер.Почтовому в с.Мироново | 125,3 | 0,0 | 0,0 | 125,3 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 25. Ремонт автодороги по ул.Свободы в с.Мироново | 432,0 | 0,0 | 0,0 | 432,0 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 26. Ремонт автодороги по ул.Совхозная в д.Родники | 108,0 | 0,0 | 0,0 | 108,0 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 27. Ремонт автодороги по ул.Набережная в д.Родники | 236,3 | 0,0 | 0,0 | 236,3 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 28. Содержание автомобильных дорог в с.Шогринское с подведомственной территорией | 685,00 | 0,0 | 0,0 | 685,00 | 2023 год | ТУ с.Шогринское |
| 29. Ремонт автодороги по ул.8 Марта в с.Шогринское | 4500,00 | 0,0 | 0,0 | 4500,00 | 2023 год | ТУ с.Шогринское |
| 30. Содержание автомобильных дорог в п.Красногвардейский | 4470,00 | 0,0 | 0,0 | 4470,00 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский, |
| 31. Ремонт автодороги по ул.Анчутина – Ломоносова в п.Красногвардейский | 4680,00 | 0,0 | 0,0 | 4680,00 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 32. Грейдирование с добавлением материала по ул.Чапаева, Советская, Маяковского, Лызлова/ Халтурина до М.Горького/ Халтурина, Красноармейская, Шмидта/ Лызлова до Красноармейской, Шаньгина в п.Красногвардейский | 5548,50 | 0,0 | 0,0 | 5548,50 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 33. Ремонт автодороги по ул.Шмидта от реки до ул.Лызлова в п.Красногвардейский | 7620,00 | 0,0 | 0,0 | 7620,00 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 34. Грейдирование автодорог с добавлением материала по пер.Новый – Спорта – Рабочей Молодежи – м.Горького, Новая, Декабристов,  Калинина, Ленина, Пузанова в п.Красногвардейский | 3928,50 | 0,0 | 0,0 | 3928,50 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 35. Ремонт автодороги Пушкина/ Дзержинского до Дзержинского/ Усиевича до Некрасова/ Усиевича (дорога МБОУ СОШ №14) в п.Красногвардейский | 2640,00 | 0,0 | 0,0 | 2640,00 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 36. Ремонт автодороги по ул.Усиевича в п.Красногвардейский | 7200,00 | 0,0 | 0,0 | 7200,00 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 37. Содержание автомобильных дорог в п.Незевай | 1158,00 | 0,0 | 0,0 | 1158,00 | 2023 год | ТУ п.Незевай |
| 38. Ремонт автодорог по ул.Заводская, Школьная в п.Незевай | 786,24 | 0,0 | 0,0 | 786,24 | 2023 год | ТУ п.Незевай |
| 39. Ремонт автодорог по ул.Первомайская, Пионерская, Октябрьская, Зеленая, Прифермская, пер.Рабочий, в п.Незевай | 1549,89 | 0,0 | 0,0 | 1549,89 | 2023 год | ТУ п.Незевай |
| 40. Содержание автомобильных дорог в с.Лебедкино с подведомственной территорией | 1462,00 | 0,0 | 0,0 | 1462,00 | 2023 год | ТУ с.Лебедкино |
| 41. Ремонт дорожного полотна по ул.Ленина в с.Лебедкино | 350,00 | 0,0 | 0,0 | 350,00 | 2023 год | ТУ с.Лебедкино |
| 42. Содержание автомобильных дорог в с.Покровское с подведомственной территорией | 3174,00 | 0,0 | 0,0 | 3174,00 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 43. Исправление профиля оснований гравийных с добав-лением нового мате-риала по ул.Свердлова, Пушкина, Декабристов, Колотилова, Кирова в с.Покровское | 1904,00 | 0,0 | 0,0 | 1904,00 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 44. Асфальтирование дороги по ул. 1-е Мая, Карла Либкнехта в с.Покровское | 3500,00 | 0,0 | 0,0 | 3500,00 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 45. Исправление профиля оснований гравийных с добавле-нием нового материала по ул.Октябрьская, Лесная, пер.Сосновский, Калинина в с.Покровское | 938,84 | 0,0 | 0,0 | 938,84 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 46. Асфальтирование дороги от конторы ООО «Агрофирма «Артемовский» до ж.д. переезда, ул.Юбилейная в с.Покровское | 2660,00 | 0,0 | 0,0 | 2660,00 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 47. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала по пер.Школьный, Белоусовский, Рябовский, ул.Южная, от ул.Калинина до кладбища в с.Покровское, ул.Ретнева, авто-дорога в п.Заболотье | 2037,00 | 0,0 | 0,0 | 2037,00 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 48. Содержание автомобильных дорог в п.Сосновый Бор с подведомственной территорией | 2154,00 | 0,0 | 0,0 | 2154,00 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 49. Ремонт дороги (укладка асфальта) по ул. Береговая в п.Сосновый Бор | 1400,00 | 0,0 | 0,0 | 1400,00 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 50. Ремонт дороги (ремонт асфальтового покрытия) по ул. Победы в п.Сосновый Бор | 350,00 | 0,0 | 0,0 | 350,00 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 51. Ремонт дороги (укладка асфальта) по ул. Строителей в п.Сосновый Бор | 1050,00 | 0,0 | 0,0 | 1050,00 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 52. Ремонт дороги (ремонт асфальтового покрытия) по ул. Школьная в с.Писанец | 350,00 | 0,0 | 0,0 | 350,00 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 53. Содержание автомобильных дорог в п.Буланаш | 8564,90 | 0,0 | 0,0 | 8564,90 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 54. Грейдирование автодороги по пер.Западный в п.Буланаш | 738,0 | 0,0 | 0,0 | 738,0 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 55. Грейдирование автодороги по ул.Береговая в п.Буланаш | 828,0 | 0,0 | 0,0 | 828,0 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 56. Грейдирование автодороги по ул.Вахрушева в п.Буланаш | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 800,0 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 57. Асфальтирование автодороги по ул.Грибоедова в п.Буланаш | 1078,00 | 0,0 | 0,0 | 1078,00 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 58. Содержание автомобильных  дорог в  с.Б.Трифоново  с подведомственной территорией | 1165,00 | 0,0 | 0,0 | 1165,00 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 59. Асфальтирование автодороги по ул.Совхозная в с.Б.Трифоново | 2073,40 | 0,0 | 0,0 | 2073,40 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 60. Грейдирование с добавлением нового материала по улице Фрунзе в с.Б.Трифоново | 308,00 | 0,0 | 0,0 | 308,00 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 61. Разработка проекта и обустройство подъездной дороги  от п.Кислянка к автодороге  Невьянск – Реж – Артемовский – Килачевское | 1120,00 | 0,0 | 0,0 | 1120,00 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 62. Грейдирование с добавлением нового материала по ул.Гагарина д.М.Трифоново | 70,4 | 0,0 | 0,0 | 70,4 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 63. Грейдирование с добавлением нового материала от примыкания к региональной дороги через п.Кислянка, ул.Гагарина к примыканию у д.М.Трифоново | 784,00 | 0,0 | 0,0 | 784,00 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 64. Разработка проекта и обустройство  дороги по  ул.Советская от ул.Ворошилова с.Б.Трифоново | 1050,00 | 0,0 | 0,0 | 1050,00 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 65. Содержание автомобильных дорог, второстепенных дорог, остановочных комплексов, автомоста, подъездов к дворовым проездам, дорожных знаков, пешеходных ограждений, противопаводковые мероприятия, разметка | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 66. Ремонт автодороги по ул.Дзержинского в г.Артемовский | 11491,05 | 0,0 | 0,0 | 11491,05 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 67. Ремонт автодорог по ул. Гагарина, Терешковой в г.Артемовский | 6355,99 | 0,0 | 0,0 | 6355,99 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 68. Ремонт автодороги по ул.Первомайская в г.Артемовский | 6745,54 | 0,0 | 0,0 | 6745,54 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 69. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. 1-ая Красноар-мейская, Бобровская, пер. Репина в г.Артемовский | 2039,40 | 0,0 | 0,0 | 2039,40 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 70. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Тельмана, Сосновая, Мичурина, Молокова, Короленко в г.Артемовский | 2780,89 | 0,0 | 0,0 | 2780,89 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 71. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Крылова, Кирова, Сметанина, Тимирязева, Бажова, Чайкиной, переулкам Тимирязева, Чернышова, Коммуны, Крылова, Пригородный, в г.Артемовский | 3136,42 | 0,0 | 0,0 | 3136,42 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 72. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Береговая, Циолковского в г.Артемовский | 2117,95 | 0,0 | 0,0 | 2117,95 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 73. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Котовского, Павлова, Комиссаровой, Заречная, XVIII Партсъезда, Кировский проезд, дорога в районе бывшего Райпотребсоюза в г.Артемовский | 1816,78 | 0,0 | 0,0 | 1816,78 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 74. Ремонт автодороги по ул. Радистов в г.Артемовский | 2597,00 | 0,0 | 0,0 | 2597,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 75. Ремонт автодороги по ул. Декабристов от ул.Технической до ул.Уральской в г.Артемовский | 1774,50 | 0,0 | 0,0 | 1774,50 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 76. Ремонт автодороги по пер.Сысолятина от ул.Физкультурников до ул. Техническая в г.Артемовский | 1955,71 | 0,0 | 0,0 | 1955,71 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 77. Ремонт автодороги по ул.Полевая в д.Родники | 886,0 | 0,0 | 0,0 | 886,0 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 78. Ремонт автодороги по ул.Уральская в с.Липино | 925,2 | 0,0 | 0,0 | 925,2 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 79. Ремонт автодороги по ул.Покровская в с.Липино | 94,5 | 0,0 | 0,0 | 94,5 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 80. Ремонт автодороги по ул.Свободы в с.Шогринское | 2585,00 | 0,0 | 0,0 | 2585,00 | 2023 год | ТУ с.Шогринское |
| 81. Грейдирование с добавлением материала по ул.К. Маркса, Воровского, Перовской, Металлистов, Заводская, Школьная, Нагорная (до микрорайона Станочников), Арболитовая, Лермонтова, Кирова в п.Красногвардейский | 3131,24 | 0,0 | 0,0 | 3131,24 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 82. Грейдирование с добавлением материала по улицам .Химиков- Комсомольская, переулок Пархоменко через Кирова до Лермонтова, Крупской, Маяковского, Серова, Калганова в п.Красногвардейский | 1254,96 | 0,0 | 0,0 | 1254,96 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 83. Ремонт автодороги по ул.Новая в п.Незевай | 179,6 | 0,0 | 0,0 | 179,6 | 2023 год | ТУ п.Незевай |
| 84. Ремонт автодороги по ул.Совхозная в п.Незевай | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 216,0 | 2023 год | ТУ п.Незевай |
| 85. Ремонт автодорог по ул.Привокзальная, Железнодорожная, Садовая, пер.Кузнечный в п.Незевай | 567,0 | 0,0 | 0,0 | 567,0 | 2023 год | ТУ п.Незевай |
| 86. Ремонт проездов от ул.Зеленая, д.1 до ул.Пионерская, д.1, от ул.Зеленая, д.20 до ул.Первомайская, от ул.Первомайская до ул.Школьная, от д.2а ул.Новая до  ул.Садовая, ул.Первомайская до ул.Школьная в п.Незевай | 377,1 | 0,0 | 0,0 | 377,1 | 2023 год | ТУ п.Незевай |
| 87. Ремонт автодорог на кладбище в п.Незевай | 816,90 | 0,0 | 0,0 | 816,90 | 2023 год | ТУ п.Незевай |
| 88. Ремонт дорожного полотна по ул.Пролетарская в с.Бичур | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | 2023 год | ТУ с.Лебедкино |
| 89. Исправление профиля оснований гравийных с добавлением нового материала по ул.М.Горького, Стриганова, Привокзальная, от ул,Ленина между д. №285 и №289 до д.№ 11 по ул.Колотилова, пер.Воробьевский, Луначарского в с.Покровское | 3675,00 | 0,0 | 0,0 | 3675,00 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 90. Асфальтирование дороги по ул.1-е Мая с.Покровское | 4000,00 | 0,0 | 0,0 | 4000,00 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 91. Ремонт дороги (ремонт асфальтового покрытия) по ул.Тимирязева в п.Сосновый Бор | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 92. Ремонт дороги (укладка асфальтового покрытия) по ул.Комсомольская в п.Сосновый Бор | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 93. Ремонт дороги (укладка асфальтового покрытия) по ул.Калинина в с.Писанец | 1400,00 | 0,0 | 0,0 | 1400,00 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 94. Ремонт дороги (ремонт асфальтового покрытия) по ул.Трактовая в с.Писанец | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 95. Ремонт дороги (восстановление грунтовой дороги с трубчатым переездом) по ул. Заключевье в с.Писанец | 1050,00 | 0,0 | 0,0 | 1050,00 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 96.Ремонт автодороги по ул.Машинострои-телей и перекресток Машиностроителей - Первомайская в п.Буланаш | 4622,64 | 0,0 | 0,0 | 4622,64 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 97. Грейдирование автодороги по пер.Белинского в п.Буланаш | 792,0 | 0,0 | 0,0 | 792,0 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 98. Грейдирование автодороги по ул.Пархоменко в п.Буланаш | 882,0 | 0,0 | 0,0 | 882,0 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 99. Грейдирование автодороги по ул.Трудовая в п.Буланаш | 1428,70 | 0,0 | 0,0 | 1428,70 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 100.Асфальтирование автодороги по ул.Октябрьская в п.Буланаш | 1879,50 | 0,0 | 0,0 | 1879,50 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 101. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Новая в с.Б.Трифоново | 720,0 | 0,0 | 0,0 | 720,0 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 102. Грейдирование с  добавлением нового материала автодороги по ул.Некрасова в с.Б.Трифоново | 360,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 103. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Ворошилова в с.Б.Трифоново | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 104. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Чапаева в с.Б.Трифоново | 440,0 | 0,0 | 0,0 | 440,0 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 105. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Набережная в с.Б.Трифоново | 677,40 | 0,0 | 0,0 | 677,40 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 106.Асфальтирование автодороги на кладбище в с.Б.Трифоново | 2100,00 | 0,0 | 0,0 | 2100,00 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 107. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Ленина в д.М.Трифоново | 980,0 | 0,0 | 0,0 | 980,0 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 108. Грейдирование с добавлением нового материала автодороги по ул.Лесная в п.Кислянка | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| **Итого** | **261000,00** | **0,0** | **0,0** | **261000,00** |  |  |
| На 2024 год | | | | | | |
| 1. Содержание автомобильных дорог, второстепенных дорог, остановочных комплексов, автомоста, подъездов к дворовым проездам, дорожных знаков, пешеходных ограждений, противопаводковые мероприятия, разметка | 20000,00 | 0,0 | 0,0 | 20000,00 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт автодороги по ул. Пригородная в г.Артемовский | 13949,10 | 0,0 | 0,0 | 13949,10 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт автодороги по ул. Акулова в г.Артемовский | 14050,50 | 0,0 | 0,0 | 14050,50 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт автодороги по ул.Свободы в г.Артемовский | 12781,3 | 0,0 | 0,0 | 12781,3 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт автодороги по ул. Техническая в г.Артемовский | 5888,00 | 0,0 | 0,0 | 5888,00 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| 6. Содержание дорог в с.Шогринское с подведомственной территорией | 685,00 | 0,0 | 0,0 | 685,00 | 2024 год | ТУ с.Шогринское |
| 7. Ремонт автодороги по ул.Советская в с.Шогринское | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 2024 год | ТУ с.Шогринское |
| 8. Ремонт автодороги по пер.Южный в с.Шогринское | 1125,0 | 0,0 | 0,0 | 1125,0 | 2024 год | ТУ с.Шогринское |
| 9. Содержание дорог в п.Сосновый Бор | 2154,00 | 0,0 | 0,0 | 2154,00 | 2024 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 10. Ремонт дороги (укладка асфальтового покрытия) по пер.Космонавтов в с.Писанец | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 2024 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 11. Ремонт дороги (укладка асфальтового покрытия) по ул.Павлика Морозова в с.Писанец | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 2024 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 12. Содержание дорог в п.Буланаш | 8564,10 | 0,0 | 0,0 | 8564,10 | 2024 год | ТУ п.Буланаш |
| 13. Содержание дорог в п.Красногвардейский | 4470,00 | 0,0 | 0,0 | 4470,00 | 2024 год | ТУ п.Красногва-рдейский |
| 14. Содержание дорог в п.Незевай | 1158,00 | 0,0 | 0,0 | 1158,00 | 2024 год | ТУ п.Незевай |
| 15. Содержание дорог в с.Б.Трифоново с подведомственной территорией | 1165,00 | 0,0 | 0,0 | 1165,0 | 2024 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 16. Содержание дорог в с.Лебедкино с подведомственной территорией | 1462,00 | 0,0 | 0,0 | 1462,00 | 2024 год | ТУ с.Лебедкино |
| 17. Содержание дорог в с.Мироново с подведомственной территорией | 2744,00 | 0,0 | 0,0 | 2744,0 | 2024 год | ТУ с.Мироново |
| 18. Содержание дорог в с.Мостовское с подведомственной территорией | 1630,00 | 0,0 | 0,0 | 1630,00 | 2024 год | ТУ с.Мостовское |
| 19. Содержание дорог в с.Покровское с подведомственной территорией | 3174,00 | 0,0 | 0,0 | 3174,00 | 2024 год | ТУ с.Покровское |
| **Итого** | **99000,00** | **0,0** | **0,0** | **99000,00** |  |  |

**План реализации**

Мероприятия **Строительство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, расположенных вблизи автомобильных дорог**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия,  тыс. руб. | | | | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| На 2022 год | | | | | | |
| 1. Ремонт тротуаров по ул. 9 Января четная сторона (участок от ул. Суворова до ул. Горняков и участок от ул. Чайковского до пер. Вайнера) | 2497,64 | 0,00 | 0,00 | 2497,64 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт тротуаров по ул. Вайнера нечетная сторона (участок от ул. Суворова до ул. Горняков и участок от ул. Чайковского до пер. Вайнера) | 2464,60 | 0,00 | 0,00 | 2464,60 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт тротуаров по ул. Станиславского нечетная сторона (участок от дома № 1а до ул. Восточной | 1741,80 | 0,00 | 0,00 | 1741,80 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт тротуаров по ул. Строителей четная сторона (участок от ул. Вайнера до ул. Восточной) | 1675,97 | 0,00 | 0,00 | 1675,97 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт тротуаров по ул. Чапаева нечетная сторона (участок от дома № 1а до ул. Восточной) | 1642,76 | 0,00 | 0,00 | 1642,76 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт тротуаров по ул. Дзержинского нечетная сторона (участок от дома 3В до дома 5), четная сторона (участок от дома 22 до дома Ручейная,5) | 2445,90 | 0,00 | 0,00 | 2445,90 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт тротуаров по ул. Сысолятина нечетная сторона от ул. Комсомольской до ул. Физкультурников | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт тротуаров по ул. Чернышова нечетная сторона на всем протяжении | 1312,50 | 0,00 | 0,00 | 1312,50 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт тротуаров по ул. Шахтеров участок от ул. Ломоносова до ул. Карла Маркса | 2430,00 | 0,00 | 0,00 | 2430,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 10. Ремонт тротуаров по ул. Первомайская нечетная сторона от ул. Луговой до ул. Чернышова | 1022,56 | 0,00 | 0,00 | 1022,56 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 11. Ремонт тротуаров по ул. Паровозников нечетная сторона от ул. Акулова до МАДОУ № 6 | 970,12 | 0,00 | 0,00 | 970,12 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 12. Ремонт тротуаров по ул. Свободы четная сторона от ул. Полярников | 613,77 | 0,00 | 0,00 | 613,77 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 13. Ремонт тротуаров по ул.Западная нечетная сторона от ул. Чернышова до ул. Первомайской, четная сторона от ул. Первомайской до ул. Луговой | 3985,38 | 0,00 | 0,00 | 3985,38 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 14. Обустройство тротуара по ул.Карла Либкнехта, ул.Спортивная в с.Покровское | 2362,00 | 0,00 | 0,00 | 2362,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 15.Проектно-изыскательские работы по строительству тротуара по ул. Горняков в г.Артемовский | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 16.Проектно-изыскательские работы по строительству тротуара по ул.Фрунзе в г.Артемовский | 214,00 | 0,00 | 0,00 | 214,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 17.Проектно-изыскательские работы по строительству тротуара по пер.Полярников в г.Артемовский | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 18.Проектно-изыскательские работы по строительству тротуара по ул.Пушкина в г.Артемовский | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **27185,00** | **0,0** | **0,0** | **27185,00** |  |  |
| На 2023 год | | | | | | |
| 1. Ремонт тротуара по ул.Физкультурников в г.Артемовский | 4053,0 | 0,0 | 0,0 | 4053,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт тротуара по ул.Почтовая от ул.Физкультурников до ул.Техническая в г.Артемовский | 486,0 | 0,0 | 0,0 | 486,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт тротуара по ул. 9 Января в г.Артемовский | 2397,6 | 0,0 | 0,0 | 2397,6 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт тротуара по ул. Вайнера в г.Артемовский | 2364,6 | 0,0 | 0,0 | 2364,6 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт тротуара по ул. Горняков в г.Артемовский | 3534,9 | 0,0 | 0,0 | 3534,9 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт тротуара по ул. Станиславского в г.Артемовский | 1541,8 | 0,0 | 0,0 | 1541,8 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт тротуара по ул. Строителей в г.Артемовский | 1306,0 | 0,0 | 0,0 | 1306,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт тротуара по ул. Чапаева в г.Артемовский | 1542,8 | 0,0 | 0,0 | 1542,8 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт тротуара по ул.Дзержинского в г.Артемовский | 2199,1 | 0,0 | 0,0 | 2199,1 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 10. Ремонт тротуара по ул.Пушкина в г.Артемовский | 2346,3 | 0,0 | 0,0 | 2346,3 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 11. Ремонт тротуара по ул.Фрунзе в г.Артемовский | 1657,0 | 0,0 | 0,0 | 1657,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 12. Ремонт тротуара от ул.Ломоносова до ул.Карла Маркса в г.Артемовский | 2442,8 | 0,0 | 0,0 | 2442,8 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 13. Ремонт тротуара по пер. Полярников в г.Артемовский | 1501,0 | 0,0 | 0,0 | 1501,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 14. Ремонт тротуара по ул. Полярников в г.Артемовский | 2128,7 | 0,0 | 0,0 | 2128,7 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 15. Ремонт тротуара по ул. Свободы в г.Артемовский | 5213,50 | 0,0 | 0,0 | 5213,50 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 16. Ремонт тротуара по ул. Западная в г.Артемовский | 3177,4 | 0,0 | 0,0 | 3177,4 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 17. Ремонт тротуара по ул. Чернышова в г.Артемовский | 1210,2 | 0,0 | 0,0 | 1210,2 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 18. Ремонт тротуара по ул. Первомайская в г.Артемовский | 2051,8 | 0,0 | 0,0 | 2051,8 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 19. Ремонт тротуара по ул. Кронштадтская в г.Артемовский | 518,0 | 0,0 | 0,0 | 518,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 20. Ремонт тротуара по ул.Луговая, Малышева в г.Артемовский | 1007,5 | 0,0 | 0,0 | 1007,5 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 21. Ремонт тротуара по ул. Мира в г.Артемовский | 1298,1 | 0,0 | 0,0 | 1298,1 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 22. Ремонт тротуара по ул. Терешковой в г.Артемовский | 1314,9 | 0,0 | 0,0 | 1314,9 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 23. Ремонт тротуара по ул. Разведчиков в г.Артемовский | 3230,3 | 0,0 | 0,0 | 3230,30 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 24. Ремонт тротуаров по ул.Карла Либкнехта, Спортивная, Новая в с.Покровское | 4500,0 | 0,0 | 0,0 | 4500,0 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 25. Устройство тротуара по ул.Стрига-нова в с.Покровское | 3004,6 | 0,0 | 0,0 | 3004,6 | 2023 год | ТУ с.Покровское |
| 26. Разработка проекта и устройство тротуара по ул.Советская от ул.Совхозная (МБОУ СОШ №5) до ул.Фурма-нова в с.Б.Трифоново | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 27. Ремонт тротуаров по пер. Производственный с. Шогринское | 300,00 | 0,0 | 0,0 | 300,00 | 2023 год | ТУ с.Шогринское |
| 28. Устройство тротуара по ул.Войкова в п.Красногвардейский | 1022,9 | 0,0 | 0,0 | 1022,9 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 29. Ремонт тротуара по пер.Сысолятина в г.Артемовский | 1014,1 | 0,0 | 0,0 | 1014,1 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 30. Разработка проекта и устройство тротуара по ул.Ленина в д.М.Трифоново | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново |
| 31. Ремонт тротуара по пер. Школьному с.Мироново | 336,6 | 0,0 | 0,0 | 336,6 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| 32. Ремонт тротуара по пер. Почтовому с.Мироново | 298,5 | 0,0 | 0,0 | 298,50 | 2023 год | ТУ с.Мироново |
| **Итого** | **63000,00** | **0,0** | **0,0** | **63000,00** |  |  |
| На 2024 год | | | | | | |
| 1. Ремонт тротуара по ул.Почтовая (нечет. стор.) в г.Артемовский | 1500,00 | 0,0 | 0,0 | 1500,00 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1500,00** | **0,0** | **0,0** | **1500,00** |  |  |

**План реализации**

Мероприятия **Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия,  тыс. руб. | | | | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| На 2022 год | | | | | | |
| 1. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по ул.Лесная, 22; ул.Свободы, 42 в г.Артемовский | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** |  |  |
| На 2023 год | | | | | | |
| 1. Ремонт дворового проезда по ул.Терешковой, 14 в г.Артемовский | 608,6 | 0,0 | 0,0 | 608,6 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт дворового проезда по ул.Паровозников, 32 в г.Артемовский | 1062,3 | 0,0 | 0,0 | 1062,3 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт дворового проезда по ул.Лесная, 22 в г.Артемовский | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт дворового проезда по ул.Лермон-това, 11 в г.Артемовский | 508,5 | 0,0 | 0,0 | 508,5 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт дворового проезда по ул.Свободы, 42/1 в г.Артемовский | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 362,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт дворового проезда по ул.Свободы,51 в г.Артемовский | 381,8 | 0,0 | 0,0 | 381,8 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт дворового проезда по ул.Мира,2 в г.Артемовский | 577,5 | 0,0 | 0,0 | 577,5 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт дворового проезда по ул.Гагарина, 1А в г.Артемовский | 435,2 | 0,0 | 0,0 | 435,2 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт дворового проезда по ул.Пролетар-ская, 44-48 в г.Артемовский | 895,1 | 0,0 | 0,0 | 895,1 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 10. Ремонт проезда по ул.Достоевского, 2 2А в г.Артемовский | 1350,0 | 0,0 | 0,0 | 1350,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 11. Ремонт дворового проезда по ул.Садовая между домами 3 и 11, ул.Банковская, 8 в г.Артемовский | 1025,0 | 0,0 | 0,0 | 1025,0 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **7800,00** | **0,0** | **0,0** | **7800,00** |  |  |
| На 2024 год | | | | | | |
| 1. Ремонт дворового проезда по ул.Ленина, д. 14 -18 в г.Артемовский | 1822,5 | 0,0 | 0,0 | 1822,5 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1822,5** | **0,0** | **0,0** | **1822,5** |  |  |

**Ответственные исполнители:**

Директор МКУ ЖКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Шуклин/

Начальник ТУ п.Незевай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.И. Пьянков/

Начальник ТУ п.Красногвардейский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Юсупова/

Начальник ТУ с.Шогринское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.Ф. Никонова/

Начальник ТУ с.Мироново \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.В. Серебренников/

Начальник ТУ с.Мостовское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Беспамятных/

И.о. начальника ТУ с.Лебедкино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Беспамятных/

Начальник ТУ с.Покровское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Д.С. Авдеев/

Начальник ТУ п.Сосновый Бор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.А. Королёва/

Начальник ТУ п.Буланаш \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Губанов/

Начальник ТУ с.Б.Трифоново \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Шмурыгин/

Сост. О.А. Макарова, Е.С. Миронов

Тел. 2-40-62, 2-47-80