Информация о реализации в рамках

Стратегии социально-экономического развития Артемовского городского округа проектов перспективного строительства и реконструкции

(по состоянию на 16.12.2019)

| № п/п | Наименование объекта, виды работ | Срок реализа-ции  (годы) | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Реконструкция Лыжной базы «Снежинка» в г. Артемовском | 2019 | В рамках реконструкции Лыжной базы «Снежинка» проведены работы по благоустройству территории, строительству лыжероллерной трассы, стрельбища, лыжного стадиона, а также ограждение и освещение трассы, освещение стадиона, стрельбища. |
| 2 | Устройство дренажных узлов на территории п. Буланаш | 2019 | Произведена установка дренажных узлов на территории поселка Буланаш |
| 3 | Реконструкция имущественного комплекса бывшего государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области «Буланашская школа-интернат» | 2019-2020 | Объект включен в «Концепцию развития социальной защиты населения Свердловской области на период до 2035 года» со сроком реализации 2018-2020 годы.  Находится в компетенции Министерства социальной политики Свердловской области. |
| 4 | Строительство блочной газовой котельной в с. Покровское | 2019-2020 | Заключен контракт на строительство блочной газовой котельной мощностью 1,0 МВт по ул. М.Горького в с. Покровское. Срок исполнения 31.12.2019. |
| 5 | Строительство Школы Бокса по ул. Почтовой в г. Артемовском | 2019-2021 | Строительство не начато (частный инвестор). |
| 6 | Реконструкция ремонтного локомотивного депо Артемовский с целью организации центра эксплуатации и обслуживания газомоторных локомотивов» | 2019-2021 | Проект реконструкции ремонтного локомотивного депо проходит стадию согласования. На 2020 год планируется начало строительства. (инвестор - ОАО РЖД) |
| 7 | Строительство детского сада по ул. 9 Мая в г. Артемовском | 2019-2021 | Ведутся строительные работы. Завершены работы по перекрытию пола 1-го этажа. Ведутся монтажные работы по устройству вертикальных конструкций 1-го этажа. |
| 8 | Строительство многоквартирного жилого дома по ул. Кутузова 19 «а» в п. Буланаш (60 квартир) | 2019-2020 | Разрешение на строительство получено. Ведутся подготовительные строительные работы. |
| 9 | Строительство фермы по разведению коз в районе с. Покровское | 2019-2021 | Строительство не начато (инвестор УГМК – «Агро») |
| 10 | Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение жилых домов ПК «Парковый» г.Артемовский» (ш. 13-0026.13-; 2013 с изм. 1 от 08.2013) | 2019 | Завешены работы по газификации в г. Артемовском ПК «Парковый» |
| 11 | Строительство газопровода по проекту «Газоснабжение жилых домов ПК «Дальневосточный» г.Артемовский (ш. 12-29П-06/2013-; 2013 год, с изм. 1 от 03.2014) | 2019 | Завешены работы по газификации в г. Артемовском ПК «Дальневосточный» |
| 12 | Газоснабжение жилых домов ПК «Строитель-2» г.Артемовский (ш. 13-36П-09/2013-; 2014 год, с изм. 1 от 08.2014) | 2019 | Завешены работы по газификации в г. Артемовском ПК «Строитель - 2» |
| 13 | Устройство системы отвода поверхностных вод в г. Артемовский по ул. Малышева | 2019 | Выполнены работы по устройству системы отвода поверхностных вод в г. Артемовский (по улицам Малышева, Западная, Терешковой). |
| 14 | Устройство системы отвода поверхностных вод вг. Артемовский по ул. Западная | 2019 |
| 15 | Реконструкция сквера Победы по ул. Ленина в  г. Артемовском | 2019-2020 | В рамках реализации мероприятия «Благоустройство сквера Победы в г. Артемовском Свердловской области» выполнены:  - демонтажные работы;  - планировка и укладка бордюрного камня. |
| 16 | Газоснабжение жилых домов ПК «Алмаз» | 2020 | Ведутся работы по газификации в г. Артемовском ПК «Алмаз» |
| 17 | Строительство блочной газовой котельной в квартале «Родничок» | 2020-2021 | Произведена оплата за подключение (технологическое присоединение) объекта к сети газораспределения, с учетом максимальной нагрузки газоиспользующего оборудования блочной газовой котельной в квартале «Родничок» в г. Артемовский |
| 19 | Строительство поликлиники на 450 посещений в смену в г. Артемовском | 2020-2023 | ООО «ПРОЕКТСТРОЙМОСТ» выполнены работы по демонтажу незавершенного объекта строительства «Первый пусковой комплекс поликлиники на 850 посещений в смену», расположенный по адресу: город Артемовский, улица Энергетиков,1» |
| 20 | Строительство дороги по ул. Мира в  г. Артемовском | 2020 | Заключен договор на проектно-изыскательские работы по объекту. Срок исполнения до 31.12.2019 |
| 21 | Строительство производственного цеха АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» | 2035 | АО «АМЗ «ВЕНТПРОМ» ведет строительство здания сборочного цеха (цех № 3) общей площадью 2260 кв.м. |
| 22 | Строительство Детской школы искусств № 1 в г. Артемовском | 2035 | с 01.01.2020 школы переданы в подведомственность Министерства культуры Свердловской области.  Детской школе искусств № 1 в г. Артемовском передано здание по ул. Мира 14. |
| 23 | Строительство Детской школы искусств № 2 в п. Буланаш | 2035 |