Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2027 года» за 2023 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2027 года» проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год.

В ходе реализации муниципальной программы:

- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий Артемовского городского округа.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2023 год – 6 874,4 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2023 год – 4 661,1 тыс. рублей.

Значение Q1 – 0,68 по шкале оценки полноты финансирования – «неполное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 149,56 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 1,5 – «низкая результативность» (существенное перевыполнение плана)*.*

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы – «3» «Средний уровень эффективности муниципальной программы».