|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:И.о. начальника Управления по городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.И. Угланова«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_Руководитель финансовой службы ГРБС зав. отделом по учету и отчетности\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.А. Собина«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ | Утверждаю:Руководитель ГРБСГлава Артемовского городского округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ К.М. Трофимов«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ |

**План реализации**

Мероприятия **Содержание и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа и искусственных сооружений, расположенных на них**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |  |  |
| На 2022 год |
| 1. Содержание автодорог, второстепенных дорог, остановочных комплексов, автомоста, подъездов к дворовым проездам, дорожных знаков, пешеходных ограждений, противопаводковые мероприятия, разметка | 23360,25 | 0,0 | 0,00 | 23360,25 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 2. Содержание тротуаров | 1525,70 | 0,0 | 0,00 | 1525,70 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 3. Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность ИЖС граждан, имеющих трех и более детей (восстановление профиля автодорог) | 4895,91 | 0,0 | 0,00 | 4895,91 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт автодороги по ул. 9 Января от пер.Вайнера до ул.Горняков в г.Артемовский | 4441,02 | 0,0 | 0,00 | 4441,02 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 5. Грейдирование автомобильных дорог ул. Чапаева, ул.Станиславского от 9 Января до Восточной, ул.Строителей в г.Артемовский | 987,36 | 0,0 | 0,00 | 987,36 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт автодороги по ул.Станиславского от ул.Вайнера до ул.9 Января, парковка МДОУ № 33 по ул.Мира в г.Артемовский | 2527,52 | 0,0 | 0,00 | 2527,52 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ямочный ремонт по УДС, нанесение горизонтальной разметки в г.Артемовский | 3114,07 | 0,0 | 0,00 | 3114,07 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 8. Разработка проектно-сметной документации на обустройство остановочных комплексов "Кирова", "ЦЭММ", микрорайон "Ключи" | 419,64 | 0,0 | 0,00 | 419,64 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 9. Установка дорожных знаков, урн | 704,64 | 0,0 | 0,00 | 704,64 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 10. Грейдирование автомобильных дорог по ул.Чкалова, ул.Суворова, ул.Папанинцев, ул.Пушкина от пер.Торговый до пер.Репина, ул.Загородная в г.Артемовский | 2290,73 | 0,0 | 0,00 | 2290,73 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 11. Грейдирование автомобильных дорог по ул.Западная, ул.Некрасова, ул.Свердлова, ул.Малая, ул.Мира, ул.Станционная, ул.Техническая, ул.Сысолятина, ул.Декабристов, ул.Горняков, ул.Вайнера, ул.Ломоносова, ул.2-я Уральская г.Артемовский | 737,70 | 0,0 | 0,00 | 737,70 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 12. Грейдирование автомобильных дорог по ул.Уральской, ул.Мира, ул.Терешковой, ул.Первоуральская | 472,93 | 0,0 | 0,00 | 472,93 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 13. Асфальтирование подъезда к стадиону «Снежинка» | 598,31 | 0,0 | 0,00 | 598,31 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 14. Обустройство ИДН, ямочный ремонт, устройству съезда в г.Артемовский | 248,76 | 0,0 | 0,00 | 248,76 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 15. Проектирование остановок Рынок, Акулова в г.Артемовский | 170,00 | 0,0 | 0,00 | 170,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 16. Ремонт дорожного моста по ул.Челюскинцев в г.Артемовский | 432,28 | 0,0 | 0,00 | 432,28 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 17. Оканавливание дорожного полотна по ул.Луговая, расчистка дворовых проездов от снега в г.Артемовский | 254,38 | 0,0 | 0,00 | 254,38 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 18. Содержание автодорог п.Буланаш | 5788,9 | 0,0 | 0,00 | 5788,9 | 2022 год | ТУ п. Буланаш |
| 19. Ремонт автодорог п.Буланаш | 2607,1 | 0,0 | 0,00 | 2607,1 | 2022 год | ТУ п. Буланаш |
| 20. Установка дорожных знаков | 168,9 | 0,0 | 0,00 | 168,9 | 2022 год | ТУ п. Буланаш |
| 21. Содержание автодорог п.Красногвардейский | 3528,00 | 0,0 | 0,00 | 3528,00 | 2022 год | ТУ п.Красногвардейский |
| 22. Ремонт дорог картами в п.Красногвардейский | 716,00 | 0,0 | 0,00 | 716,00 | 2022 год | ТУ п.Красногвардейский |
| 23. Установка дорожных знаков | 227,00 | 0,0 | 0,00 | 227,00 | 2022 год | ТУ п.Красногвардейский |
| 24. Содержание автодорог п.Незевай | 1158,00 | 0,0 | 0,00 | 1158,00 | 2022 год | ТУ п. Незевай |
| 25. Содержание автодорог п.Сосновый бор с подведомственной территорией п. Белый Яр, с. Писанец | 2154,00 | 0,0 | 0,00 | 2154,00 | 2022 год | ТУ п.Сосновый Бор |
| 26. Содержание автодорог с. Большое Трифоново с подведомственной территорией д.Малое Трифоново, п.Кислянка, п.Березники  | 1165,00 | 0,0 | 0,00 | 1165,00 | 2022 год | ТУ с. Большое Трифоново |
| 27. Содержание автодорог с.Лебедкино с подведомственной территорией п.Боровской, с.Антоново, с.Бичур | 1462,00 | 0,0 | 0,00 | 1462,00 | 2022 год | ТУ с.Лебедкино |
| 28. Содержание автодорог с.Мироново с подведомственной территорией д.Бучино, д.Луговая, д.Родники, с.Липино | 2744,00 | 0,0 | 0,00 | 2744,00 | 2022 год | ТУ с.Мироново |
| 29. Содержание автодорог с.Мостовское с подведомственной территорией д.Лисава, д.Налимово | 1630,00 | 0,0 | 0,00 | 1630,00 | 2022 год | ТУ с.Мостовское |
| 30. Содержание автодорог с.Покровское  | 1174,00 | 0,0 | 0,00 | 1174,00 | 2022 год | ТУ с.Покровское |
| 31. Ремонт автодорог по улицам Кирова, Декабристов с.Покровское  | 2000,00 | 0,0 | 0,00 | 2000,00 | 2022 год | ТУ с.Покровское |
| 32. Содержание автодорог с.Шогринское с подведомственной территорией с.Сарафаново | 685,00 | 0,0 | 0,00 | 685,00 | 2022 год | ТУ с.Шогринское |
| **Итого** | **74 389,10** | **0,0** | **0,0** | **74 389,10** |  |  |
| На 2023 год |
| 1. Содержание автомобильных дорог, второстепенных дорог, остановочных комплексов, автомоста, подъездов к дворовым проездам, дорожных знаков, пешеходных ограждений, противопаводковые мероприятия, разметка | 23200,00 | 0,0 | 0,00 | 23200,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 2. Обустройство транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных в собственность ИЖС гражданам, имеющих трех и более детей | 4230,41 | 0,0 | 0,00 | 4230,41 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 3.Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул.1-ая Красноармейская, Бобровская, пер. Репина в г.Артемовский | 2039,40 | 0,0 | 0,00 | 2039,40 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 4. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Тельмана, Сосновая, Мичурина, Молокова, Короленко в г.Артемовский | 2780,89 | 0,0 | 0,00 | 2780,89 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 5. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Крылова, Кирова, Сметанина, Тимирязева, Бажова, Чайкиной, переулкам Тимирязева, Чернышова, Коммуны, Крылова, Пригородный, в г.Артемовский | 3136,42 | 0,0 | 0,00 | 3136,42 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 6. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Береговая, Циолковского в г.Артемовский | 2117,95 | 0,0 | 0,00 | 2117,95 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 7. Грейдирование с добавлением нового материала автодорог по ул. Котовского, Павлова, Комиссаровой, Заречная, XVIII Партсъезда, Кировский проезд, дорога в районе бывшего Райпотребсоюза в г.Артемовский | 1816,78 | 0,0 | 0,00 | 1816,78 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт автодороги по ул. Радистов в г.Артемовский | 2597,00 | 0,0 | 0,00 | 2597,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт автодорог по улицам Пугачева, Новая, Пешкова, Котовского, 1-ая Песьянская, Комисса-ровой, пер.Красный, Хохрякова, Фурманова, Сосновская, Грибоедова, Дальневосточная, Летчиков, Танкистов, Связистов в г.Артемовский | 9141,68 | 0,0 | 0,00 | 9141,68 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 10. Ремонт автодороги по ул. Паровозников в г.Артемовский | 1585,90 | 0,0 | 0,00 | 1585,90 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 11. Ремонт автодороги по ул.1-я Набережная в г. Артемовский | 1705,28 | 0,0 | 0,00 | 1705,28 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 12. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала по ул.Конституции, 2-ая Красноармейская в г.Артемовский | 1901,60 | 0,0 | 0,00 | 1901,60 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 13. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала по ул.Пархоменко, пер.Красный в г.Артемовский | 2396,90 | 0,0 | 0,00 | 2396,90 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 14. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала автодорог по ул. Бабушкина, Фрунзе, Горького, Декабристов в г.Артемовский | 2735,30 | 0,0 | 0,00 | 2735,30 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 15. Грейдирование автомобильных дорог с добавлением нового материала автодорог по ул. Красных Партизан, Красный Луч, в г.Артемовский | 896,1 | 0,0 | 0,00 | 896,1 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 16. Грейдирование с добавления материала по улицам 2–ая Парковая, Металлистов, Луговая в г.Артемовский | 3147,70 | 0,0 | 0,00 | 3147,70 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 17. Грейдирование с добавлением материала по пер.Парковый, ул.Диспетчерской в г.Артемовский | 3062,40 | 0,0 | 0,00 | 3062,40 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 18. Грейдирование с добавлением материала автодорог по ул.Торговая, Железнодорожников, Зеленая, 2-ая Челюскинцев, переулкам Торговый, Пушкина в г.Артемовский | 4989,70 | 0,0 | 0,00 | 4989,70 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 19. Грейдирование с добавлением материала автодорог по пер.Советский, Спорта, ул.Колхозной, К.Либкнехта, Володарского в г.Артемовский | 3793,80 | 0,0 | 0,00 | 3793,80 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 20. Ремонт автодороги к Сборному пункту  | 4443,65 | 0,0 | 0,00 | 4443,65 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 21. Ремонт автодороги по ул.Лермонтова в г.Артемовский | 3000,00 | 0,0 | 0,00 | 3000,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 22. Содержание автомобильных дорог в с.Мостовское с подведомственной территорией | 1630,00 | 0,0 | 0,00 | 1630,00 | 2023 год | ТУ с.Мостовское  |
| 23. Содержание автомобильных дорог в с.Мироново с подведомственной территорией | 2744,00 | 0,0 | 0,00 | 2744,00 | 2023 год | ТУ с.Мироново  |
| 24. Содержание автомобильных дорог в с.Шогринское с подведомственной территорией | 685,00 | 0,0 | 0,00 | 685,00 | 2023 год | ТУ с.Шогринское  |
| 25. Содержание автомобильных дорог в п.Красногвардейский | 4470,00 | 0,0 | 0,00 | 4470,00 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский,  |
| 26. Ремонт автодороги Пушкина/ Дзержинского до Дзержинского/ Усиевича до Некрасова/ Усиевича (дорога МБОУ СОШ №14) в п.Красногвардейский | 2640,00 | 0,0 | 0,00 | 2640,00 | 2023 год | ТУ п.Красногвар-дейский |
| 27. Содержание автомобильных дорог в п.Незевай | 1158,00 | 0,0 | 0,00 | 1158,00 | 2023 год | ТУ п.Незевай  |
| 28. Содержание автомобильных дорог в с.Лебедкино с подведомственной территорией | 1462,00 | 0,0 | 0,00 | 1462,00 | 2023 год | ТУ с.Лебедкино  |
| 29. Содержание автомобильных дорог в с.Покровское с подведомственной территорией | 3062,00 | 0,0 | 0,00 | 3062,00 | 2023 год | ТУ с.Покровское  |
| 30. Содержание автомобильных дорог в п.Сосновый Бор с подведомственной территорией | 2154,00 | 0,0 | 0,00 | 2154,00 | 2023 год | ТУ п.Сосновый Бор  |
| 31. Содержание автомобильных дорог в п.Буланаш | 8564,90 | 0,0 | 0,00 | 8564,90 | 2023 год | ТУ п.Буланаш  |
| 32.Ремонт автодороги по ул.Машиностроителей и перекресток Машиностроителей - Первомайская в п.Буланаш | 4622,64 | 0,0 | 0,00 | 4622,64 | 2023 год | ТУ п.Буланаш |
| 33. Содержание автомобильныхдорог в с.Б.Трифоново с подведомственной территорией | 1103,00 | 0,0 | 0,00 | 1103,00 | 2023 год | ТУ с.Б.Трифоново  |
| **ИТОГО:** | **119 014,40** | **0,0** | **0,0** | **119014,40** |  |  |

**План реализации**

Мероприятия **Строительство, капитальный ремонт и ремонт тротуаров, расположенных вблизи автомобильных дорог**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| На 2022 год |
| 1. Ремонт тротуаров по ул. 9 Января четная сторона (участок от ул. Суворова до ул. Горняков и участок от ул. Чайковского до пер. Вайнера) | 1696,67 | 0,00 | 0,00 | 1696,67 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт тротуаров по ул. Вайнера нечетная сторона (участок от ул. Суворова до ул. Горняков и участок от ул. Чайковского до пер. Вайнера) | 1803,85 | 0,00 | 0,00 | 1803,85 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт тротуаров по ул. Станиславского нечетная сторона (участок от дома № 1а до ул. Восточной) | 1352,11 | 0,00 | 0,00 | 1352,11 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт тротуара по ул. Свободы, нечетная сторона, от ул.Молокова до пер.Вокзальный в г.Артемовский | 848,53 | 0,00 | 0,00 | 848,53 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт тротуаров по ул. 9 Мая в г.Артемовский | 584,98 | 0,00 | 0,00 | 584,98 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт тротуаров по ул. Дзержинского нечетная сторона (участок от дома 3В до дома 5), четная сторона (участок от дома 22 до дома Ручейная,5) | 2116,25 | 0,00 | 0,00 | 2116,25 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт тротуаров ул.Первомайская, ул.Сысолятина в г.Артемовский | 1301,31 | 0,00 | 0,00 | 1301,31 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт тротуаров по ул. Чернышова нечетная сторона на всем протяжении | 1124,97 | 0,00 | 0,00 | 1124,97 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт тротуаров по ул. Шахтеров участок от ул. Карла Маркса до ул.Дальневосточной в г.Артемовский | 2204,85 | 0,00 | 0,00 | 2204,85 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 10. Ремонт тротуаров по ул. Первомайская , ул.Сысолятина в г.Артемовский | 1301,31 | 0,00 | 0,00 | 1301,31 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 11. Ремонт тротуаров по ул. Паровозников нечетная сторона от ул. Акулова до ДОУ № 6  | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 12. Ремонт тротуаров по ул. Свободы четная сторона от ул.Полярников | 613,77 | 0,00 | 0,00 | 613,77 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 13. Ремонт тротуаров по ул.Западная нечетная сторона от ул.Чернышова до ул.Первомайской, четная сторона от ул.Первомайской до ул.Луговой | 3100,45 | 0,00 | 0,00 | 3100,45 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 14. Ремонт тротуаров по ул.Терешковой, ул.Заводская, ул.Полярников в г.Артемовский | 757,30 | 0,00 | 0,00 | 757,30 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 15. Установка пешеходных ограждений, стоек для ограждений вблизи тротуаров в г.Артемовский | 1553,90 | 0,00 | 0,00 | 1553,90 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 16.Ремонт тротуаров по ул.Полярников, ул.Лесная, ул.Физкультурников, ул.Достоевского, ул.Первомайская в г.Артемовский | 599,70 | 0,00 | 0,00 | 599,70 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 17. Ремонт тротуара по ул.Карла Либкнехта, ул.Спортивная, Новая, Юбилейная в с.Покровское | 1981,93 | 0,00 | 0,00 | 1981,93 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 18. Ремонт тротуара по ул.Свободы от дома №98 до дома №134 в г.Артемовский | 460,92 | 0,00 | 0,00 | 460,92 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| 19. Ремонт тротуаров по ул. Терешковой, ул.Полярников в г.Артемовский | 1649,30 | 0,00 | 0,00 | 1649,30 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **25 723,10** | **0,0** | **0,0** | **25 723,10** |  |   |
| На 2023 год |
| 1. Ремонт тротуара по кв.Березовая Роща от ул.Кронштадской до кв.Березовая Роща в г.Артемовский | 1400,00 | 0,0 | 0,0 | 1400,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт тротуара по ул.Почтовая в г.Артемовский | 1500,00 | 0,0 | 0,0 | 1500,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 3. Ремонт тротуара по ул. Металлистов от кв.Западный до ул.Кирова в г.Артемовский | 360,00 | 0,0 | 0,0 | 360,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 4. Ремонт тротуара по ул. Чайкиной от ул.Тимирязева до ул.Энгельса в г.Артемовский | 1900,00 | 0,0 | 0,0 | 1900,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 5. Ремонт тротуара по ул. Терешковой в близи МАОУ ДО «Фаворит»  | 420,00 | 0,0 | 0,0 | 420,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 6. Ремонт тротуара по ул.Разведчиков от автомобильного моста до ост.Зауральская в г.Артемовский | 2500,00 | 0,0 | 0,0 | 2500,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 7. Ремонт тротуара по ул.Свободы №57 до дома №45 в г.Артемовский | 1820,00 | 0,0 | 0,0 | 1820,00 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 8. Ремонт тротуара по ул. Полярников в г.Артемовский  | 2128,70 | 0,0 | 0,0 | 2128,70 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 9. Ремонт тротуара по ул.Горняков в г.Артемовский | 3396,10 | 0,0 | 0,0 | 3396,10 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **15 424,80**  | **0,0** | **0,0** | **15424,80** |  |  |

**План реализации**

Мероприятия **Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов**

Подпрограммы **«Обеспечение и развитие дорожного хозяйства, систем наружного освещения и благоустройства»**

Муниципальной программы **«Развитие дорожного хозяйства, благоустройства и обеспечение экологической безопасности Артемовского городского округа до 2024 года»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | Срок выполнения | Исполнитель |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет |
| На 2022 год |
| 1. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по ул.Лесная, 22; ул.Свободы, 42/1 в г.Артемовский | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 2022 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1000,0** | **0,0** | **0,0** | **1000,0** |  |  |
| На 2023 год |
| 1. Ремонт дворового проезда по ул.Мира,2 в г.Артемовский | 577,5 | 0,0 | 0,0 | 577,5 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| 2. Ремонт дворового проезда по ул.Гагарина, 1А в г.Артемовский | 422,5 | 0,0 | 0,0 | 422,5 | 2023 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1000,00** | **0,0** | **0,0** | **1000,00** |  |  |
| На 2024 год |
| 1. Ремонт дворового проезда по ул.Ленина, д. 14 -18 в г.Артемовский | 1000,00 | 0,0 | 0,0 | 1000,00 | 2024 год | МКУ ЖКС |
| **Итого** | **1000,00** | **0,0** | **0,0** | **1000,00** |  |  |

**Ответственные исполнители:**

Директор МКУ ЖКС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.Ю. Шуклин/

Начальник ТУ п.Незевай \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.И. Пьянков/

Начальник ТУ п.Красногвардейский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /В.А. Юсупова/

Начальник ТУ с.Шогринское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.Ф. Никонова/

Начальник ТУ с.Мироново \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.В. Серебренников/

Начальник ТУ с.Мостовское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Беспамятных/

Начальник ТУ с.Лебедкино \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.Н. Ситников/

И.о.начальника ТУ с.Покровское \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ И.В. Шмурыгин /

Начальник ТУ п.Сосновый Бор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.А. Королёва/

Начальник ТУ п.Буланаш \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.А. Губанов/

Начальник ТУ с.Б.Трифоново \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.В. Шмурыгин/

Сост. О.А. Макарова, Е.С. Миронов

Тел. 2-40-62, 2-47-80