Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» за 2022 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» за 2022 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы:

- реализованы мероприятия по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда;

- обеспечены мероприятия по развитию строительства и модернизации коммунальной и жилищной инфраструктуры;

- реализованы мероприятия по газификации Артемовского городского округа;

- реализованы мероприятия по энергосбережению на территории Артемовского городского округа;

- созданы условия для устойчивого развития сельских территорий Артемовского городского округа.

В период реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» на территории Артемовского городского округа обеспечивались условия для повышения комфортности проживания населения Артемовского городского округа за счет развития и модернизации объектов коммунальной и жилищной инфраструктуры населенных пунктов, газификации Артемовского городского округа, энергетической эффективности экономики Артемовского городского округа.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на муниципальную программу на 2022 год – 104 208,0 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2022 год – 89 397,3 тыс. рублей.

Значение Q1 – 0,86 по шкале оценки полноты финансирования – «неполное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 96,5 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 0,97 – «высокая результативность».

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Артемовском городском округе до 2024 года» – «4» «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».