Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года» за 2021 год

На основании отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года» за 2021 год проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В ходе реализации муниципальной программы:

- реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий Артемовского городского округа.

1. Оценка полноты финансирования (Q1).

Запланированный объем расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на 2021 год – 400,0 тыс. рублей, фактический объем расходов за 2021 год – 400,0 тыс. рублей.

Значение Q1 – 1,0 по шкале оценки полноты финансирования – «полное финансирование».

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) .

В соответствии с отчетом по достижению целевых показателей достигнуты запланированные значения всех показателей, процент выполнения – 118,4 %. По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей значение Q2 – 1,18 – «средняя результативность» (перевыполнение плана)*.*

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка по результирующей шкале оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Артемовском городском округе до 2024 года» – «4» «Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы».